Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metujka

- číslo smlouvy objednatele: 1381-2021-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 1/2021,

- ze dne 8. 10. 2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucie Kylarová, Pobočka Náchod

Kontaktní údaje:

Tel.: (+420) 727 966 720

E-mail: nachod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- Foltánek s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Podolská 769/122, 147 00 Praha 4, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338

Zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 8k7p399

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 43-6830890257/0100

DIČ: CZ24662976

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.

- Čl. I.

- Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Nový počet MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 8 | 9 | 12 000,00 | 96 000,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 96 000,00 |

- Hodnota změn činí 96 000,00 Kč bez DPH (tj. 3,93 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena navýšena.

- Celkově se cena díla po změnách navýší o 96 000,00 Kč bez DPH.

- Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Odůvodnění:

- Na základě požadavku obcí v rámci šetření obvodů KoPÚ, byla upřesněna změna katastrální hranice u spůlných cest mezi katastrálním území Metujka, Skalka u České Metuje a Stárkov v celkové délce 876 m. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.4 „Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice“ hlavního celku 6.3. „Návrhové práce“.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1 – 3), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

- Čl. II.

- Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3., odst. 3.1 Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 640 000,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 739 800,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 110 400,00 Kč |
| Celková cena Díl | 2 490 200,00 Kč |
| DPH 21 % | 522 942,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 013 142,00 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Čl. III.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Místo: Hradec Králové Datum: 16.12.2025 | Foltánek s.r.o. Místo: Praha Datum: 15.12.2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ _______________________________ Jméno: Ing. Petr Lázňovský Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj | „elektronicky podepsáno“ _______________________________ Jméno: Ing. Dalimil Foltánek Funkce: jednatel společnosti |