STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov,

Palánek 250/1, Brňany, 682 01 Vyškov

GEON, s.r.o.

Ing. Albert Kmeť

Na Padělkách 421

664 52 Sokolnice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:	SPU 518991/2025

UID: 		spudms00000016238158

Spisová značka:	SP1272/2025-523205

Vyřizuje.: 	Ing. Jiří Krampl

Tel.:		724913207

ID DS:		z49per3

E-mail:		jiri.krampl@spu.gov.cz

Datum:		19. 12. 2025

Objednávka IGP pro PSZ KoPÚ v k.ú. Uhřice

Vážený pane inženýre,

v rámci zpracování Plánu společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uhřice (okres Vyškov) u Vás objednáváme IGP v k.ú. Uhřice viz situace v příloze:

Předpokládaný rozsah prací

| KoPÚ Uhřice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předběžný IGP |  |  |
| Sondážní práce včetně dopravy |  |  |
| vrt 20 ks (2 m) |  |  |
| Laboratorní analýzy zemin z hlediska využitelnosti a vhodnosti do hutněné hráze vodohospodářského opatření včetně dopravy |  |  |
| Sled, koordinace a řízení průzkumných prací včetně dopravy |  |  |
| Vyhodnocení průzkumu závěrečná zpráva, návrh opatření |  |  |
| Celkem bez DPH | 155 000,00 |  |

Předpokládaná hodnota zakázky: 155 000,00 Kč bez DPH.

Termín dodání: do 16. 2. 2026

Po dodání požadovaných dat vystavte prosím fakturu, která musí být doručena na níže uvedenou doručovací adresu.

Faktura musí být vystavena na ODBĚRATELE:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, neplátce DPH.

Ve faktuře bude uveden KONEČNÝ PŘÍJEMCE:

doručovací adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Vyškov, Palánek 250/1, 682 01 Vyškov.

Za odběratele data převezme Ing. Jitka Knajblová, tel.:727956877, e-mail: jitka.knajblova@spu.gov.cz

Žádáme Vás o písemné potvrzení - akceptaci této objednávky (nejlépe e-mailem na jiri.krampl@spu.gov.cz )

S pozdravem

„elektronicky podepsáno“

Ing. Jiří Krampl

vedoucí Pobočky Vyškov

Státní pozemkový úřad

Příloha/Přílohy

- Podklady pro IGP Uhřice od projektanta

Předběžný IGP

Tabulka 1: Polní cesty

Návrh průzkumných prací IG a HG průzkumu a pedologického průzkumu

| Lokalita | Průzkumné sondy (kopané, vrtané), minimální nároky | Rozbory a zkoušky |
| --- | --- | --- |
| Polní cesta HC1a-R | - IG a HG průzkum, pedologický průzkum - 1 ks sond, hloubka min. 2 m. | - Zemina (zrnitost, indexové vlastnosti, zhutnitelnost) - Podzemní voda |
| Polní cesta HC1b-R | - IG a HG průzkum, pedologický průzkum - 1 ks sond, hloubka min. 2 m. | - Zemina (zrnitost, indexové vlastnosti, zhutnitelnost) - Podzemní voda |
| Polní cesta HC2-R | - IG a HG průzkum, pedologický průzkum - 3 ks sond, hloubka min. 2 m. | - Zemina (zrnitost, indexové vlastnosti, zhutnitelnost) - Podzemní voda |
| Polní cesta VC6-R | - IG a HG průzkum, pedologický průzkum - 2 ks sond, hloubka min. 2 m. | - Zemina (zrnitost, indexové vlastnosti, zhutnitelnost) - Podzemní voda |
| Polní cesta HC8-R | - IG a HG průzkum, pedologický průzkum - 2 ks sond, hloubka min. 2 m. | - Zemina (zrnitost, indexové vlastnosti, zhutnitelnost) - Podzemní voda |
| Polní cesta VC13-R | - IG a HG průzkum, pedologický průzkum - 2 ks sond, hloubka min. 2 m. | - Zemina (zrnitost, indexové vlastnosti, zhutnitelnost) - Podzemní voda |

Tabulka 2: Protipovodňová opatření

Návrh průzkumných prací IG a HG průzkumu a pedologického průzkumu

| Lokalita | Průzkumné sondy (kopané, vrtané), minimální nároky | Rozbory a zkoušky |
| --- | --- | --- |
| PR4 přehrážka | - IG a HG průzkum, pedologický průzkum - 2 ks sond, hloubka min. 2 m. | - Zemina (zrnitost, indexové vlastnosti, zhutnitelnost) - Podzemní voda - Vsakování |
| Revitalizace IDVT 10207913 | - IG a HG průzkum, pedologický průzkum - 2 ks sond, hloubka min. 2 m. | - Zemina (zrnitost, indexové vlastnosti, zhutnitelnost) - Podzemní voda - Vsakování |

Tabulka 3: Protierozní opatření

Návrh průzkumných prací IG a HG průzkumu a pedologického průzkumu

| Lokalita | Průzkumné sondy (kopané, vrtané), minimální nároky | Rozbory a zkoušky |
| --- | --- | --- |
| PR1 průleh | - IG a HG průzkum, pedologický průzkum - 1 ks sond, hloubka min. 2 m. | - Zemina (zrnitost, indexové vlastnosti, zhutnitelnost) - Podzemní voda - Vsakování |
| PR2 průleh | - IG a HG průzkum, pedologický průzkum - 1 ks sond, hloubka min. 2 m. | - Zemina (zrnitost, indexové vlastnosti, zhutnitelnost) - Podzemní voda - Vsakování |
| Zatravnění údolnice / PR3 průleh | - IG a HG průzkum, pedologický průzkum - 3 ks sond, hloubka min. 2 m. | - Zemina (zrnitost, indexové vlastnosti, zhutnitelnost) - Podzemní voda - Vsakování |

1. Polní cesta HC1a-R

- souřadnice 49.1815903N, 17.0639075E

2. Polní cesta HC1b-R

- souřadnice 49.1782486N, 17.0572450E

3. Polní cesta HC2-R

- souřadnice 49.1816850N, 17.0673086E

- souřadnice 49.1785572N, 17.0702483E

- souřadnice 49.1748539N, 17.0740464E

4. Polní cesta VC6-R

- souřadnice 49.1695231N, 17.0862772E

- souřadnice 49.1685269N, 17.0924783E

5. Polní cesta HC8-R

- souřadnice 49.1661136N, 17.0792819E

- souřadnice 49.1635600N, 17.0788314E

6. Polní cesta VC13-R

- souřadnice 49.1653700N, 17.0834661E

- souřadnice 49.1625217N, 17.0847108E

7. PR4 Přehrážka

- souřadnice 49.1714519N, 17.0849253E

- souřadnice 49.1717536N, 17.0846569E

8. Revitalizace IDVT 10207913

- souřadnice 49.1712767N, 17.0870817E

- souřadnice 49.1716272N, 17.0912447E

9. PR1 průleh

- souřadnice 49.1746083N, 17.0778550E

10. PR2 průleh

- souřadnice 49.1703858N, 17.0853436E

11. Zatravnění údolnice / PR3 průleh

- souřadnice 49.1843078N, 17.0749797E

- souřadnice 49.1809697N, 17.0696581E

- souřadnice 49.1760603N, 17.0623197E

Dobrý den,

Tímto akceptuji objednávku pod Vaší značkou SPU 518991/2025 pro IGP pro PSZ KoPÚ v k.ú. Uhřice v objednaném rozsahu a požadovaném termínu dodání do 16.2.2026

Děkuji a s pozdravem Albert Kmeť

Ing. Albert Kmeť

GEON, s.r.o.

Na Padělkách 421

664 52 Sokolnice

tel:xxxxxxxxxx

Datová schránka: 93b76n8

Protokol o výsledku ověření datové zprávy

Předmět podání: Akceptace objednávky IGP pro PSZ KoPÚ v k.ú. Uhřice

Odesílatel: Kmeť Albert, xxxxxxxx

Adresát: Akceptace objednávky IGP pro PSZ KoPÚ v k.ú. Uhřice, jiri.krampl@spu.gov.cz ČJ: Identifikátor: epdz_4349516

Doručeno: 19.12.2025 17:58:15

Přijato ke zpracování: 22.12.2025 11:13:25 Počet příloh: 0

Výsledek ověření Datová zpráva není opatřena el. podpisem. A.

Ověření datové zprávy Generováno modulem EPDZ dne 22.12.2025 11:13:26