DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BŘEVENEC,

č. 1096-2024-521101, uzavřené dne 8. 10. 2024

- (dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc

Ing. Janou Kvítkovou, Pobočka Olomouc

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725 385 784, +420 728 985 717, +420 721 331 639,

E-mail: 	olomouc.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Společnost „Hanousek – 1. Geo“

První společník (reprezentant společnosti): 	Hanousek s.r.o.

Sídlo:						Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČO: 						29186404

DIČ: 						CZ29186404

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 64090

Druhý společník (účastník společnosti):	1. Geo, spol. s r.o.

Sídlo:						Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

DIČ: 						CZ01573161

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 78662

Na základě smlouvy o společnosti:

za společnost jedná: Ing. David Dohnal, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

Korespondenční adresa: Prostějov, Barákova 2745/41, PSČ 796 01

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx, odpovědným projektantem

Vedoucí týmu: xxxxx, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

Zástupce vedoucího týmu: xxxxx, jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: gksfyds

Bankovní spojení:

Hanousek s.r.o. 	ČSOB a.s., pobočka Prostějov

Číslo účtu: 	231956210/0300

1. Geo, spol. s r.o.	Uni Credit Bank, a.s.

Číslo účtu:	2108741213/2700

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

- navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části díla:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 190 | 2 | 3 800 | 7 600 |

Hodnota změn činí 7 600 Kč bez DPH, (tj. 0,26 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

- snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 3 | 1 | 9 000 | 9 000 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 350 | 1 | 500 | 500 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 350 | 1 | 1 023 | 1 023 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 350 | 1 | 1 200 | 1 200 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 350 | 1 | 600 | 600 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 17 323 |

Hodnota změn činí 17 323 Kč bez DPH (tj. 0,60 %) o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 9 723 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Dílo obsahuje dílčí části, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet měrných jednotek. Změna měrných jednotek vyplynula ze zaměření skutečného stavu a následného zjišťování průběhu hranic obvodu komplexních pozemkových úprav.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změn činí 0,86 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. ZZVZ. Součet všech změn, i dříve provedených nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3, bodu 3.1 Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | 1 609 900,00 |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | 1 039 114,50 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | 209 400,00 |
| Celková cena Díla bez DPH v Kč | 2 858 414,50 |
| DPH 21 % v Kč | 600 267,05 |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 3 458 681,55 |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Společnost „Hanousek – 1. Geo“

Místo: Olomouc	Místo: Prostějov

Datum: 5. 1. 2026	Datum: 5. 1. 2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

_________________________________	_________________________________

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: Ing. David Dohnal

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

Za správnost: Ing. Hana Minářová