DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Velká Chmelištná
č.: 16/2021-537100 ze dne 12.8.2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha na adrese Nám.

Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.

Pobočka: Rakovník na adrese Lubenská 2250, 269 01 Rakovník.

Zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

a hl. město Praha

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Silvie Rómerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Jindra Joglová, rada Pobočky Rakovník

| Kontaktní údaje: Tel.: | +420 725 949 942 |
| --- | --- |
| E-mail: | rakovnik.pk@spu.gov.cz |
| ID datové schránky: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| DIČ: (dále jen „Objednatel“) | CZ01312774 (není plátce DPH) |

a

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň.

Zastoupený:	Mgr. Barborou Salátovou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech zastoupený: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX qzhp5bf

5279999001/5500 CZ29099323

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

ČI. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ vKč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 | 700,00 | 700,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 12 400,00 |

Hodnota změn činí 12 400,00 Kč bez DPH, (tj. 0,58 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 12 400,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je změna Ceny Díla na základě skutečného rozsahu prováděných prací. Tímto dodatkem se v souladu s článkem 3 odst. 3.2 a 3.3 mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velká Chmelištná, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 12. 1. 2026, zaevidované pod č.j. SPU 009320/2026 z důvodu rozsahu prací.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1, 3, 4), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

ČI. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 357 600,00 Kč | 1 642 696,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 697 900,00 Kč | 844 459,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 129 600,00 Kč | 156 816,00 Kč |
| Celková cena | 2 185 100,00 Kč | 2 643 971,00 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Místo: Plzeň

Datum: dle elektronického podpisu 27.01.2026

Místo: Praha

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

elektronicky podepsáno

„elektronicky podepsáno

Datum: dle elektronického podpisu 28.01.2026

Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ

Mgr. Barbora Salátová 
               jednatel společnosti

Za správnost: Joglová Jindra

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy Velká Chmelištná

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízeni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 24 | 1 000,00 | 24 000,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 406 | 500,00 | 203 000,00 | 31.10.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 25 | 1 000,00 | 25 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 231 | 1 500,00 | 346 500,00 | 30.4.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 134 | 2 000,00 | 268 000,00 | 30.4.2023 |
| 6.2.6 | Šetřeni průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 97 | 1 500,00 | 145 500,00 | 30.4.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 432 | 300,00 | 129 600,00 | 30.4.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 432 | 500,00 | 216 000,00 | 30.6.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1 357 600,00 30. 6. 2023 5) |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 418 | 700,00 | 292 600,00 | 31.6.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 46 | 500,00 | 23 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 52 | 500,00 | 26 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 3 | 4 900,00 | 14 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 0 | 2 800,00 | - | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 0 | 700,00 | - | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě 31.3. 2025 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 418 | 700,00 | 292 600,00 |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 0 | 4 000,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 0 | 4 900,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 0 | 2 800,00 |  | do 3 měsíců od \r/Lvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 0 | 700,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 697 900,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 432 | 300,00 | 129 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 129 600,00 | xxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 357 600,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 697 900,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 129 600,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 185 100,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 458 871,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 643 971,00 |  |

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum:27.01.2026

Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: jednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Misto: Praha

Datum:28.01.2026

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing.Jiří Veselý

Funkce: ředitel KPÚ pro Sředočeský kraj a hlavní město Praha

- Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci - rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

- Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

- V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

- Závazné termíny plnění dílčích části Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

- Termín stanovuje Objednatel.

- Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

- Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

- Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

- Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

- Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

- Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatřeni uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

- Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnuti o schválení návrhu.

Poznámka:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 - určí Objednatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D - určí Objednatel

nevyplňovat

DTR - dokumentace technického řešení PSZ