DODATEK č.  5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Mezná u Soběslavi
č.: 1492-2021-505101 ze dne 04.11.2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 724 179 204

E-mail: 	tabor.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 	 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- Sdružení firem AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.

První společník (vedoucí společník): AGROPOZ CB s.r.o.

se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 28148916

Zastoupený:                                             	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

Druhý společník (účastník): AGROPOZ, v.o.s.

se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04, IČO: 62497090

Zastoupený:                                                  	Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem

Na základě Smlouvy o sdružení uchazečů při realizaci veřejné zakázky ze dne 21.9.2021 za společnost jedná: 	Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel

Korespondenční adresa: Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:    	Ing. Jolanou Polanovou, jednatelkou

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                 xxxxxx

E-mail: 		xxxxxx

ID datové schránky:	ccgn9ex

Bankovní spojení:

Číslo účtu:	6078268389/0800

DIČ:	CZ28148916

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.

Předmět Dodatku

- Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 20 | 9 | 1 500 | 13 500 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 20 | 22 | 1 000 | 22 000 |
| Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 35 500 |

Hodnota změn činí 35 500,00 Kč bez DPH, (tj. 1,28 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 424 | 8 | 800 | 6 400 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 7 | 1 000 | 7 000 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 1 | 20 000 | 20 000 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 424 | 8 | 800 | 6 400 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 504 | 8 | 450 | 3 600 |
| Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 43 400 |

Hodnota změn činí 43 400,00 Kč bez DPH, (tj. 1,57 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 7 900,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Změna měrných jednotek je stanovena na základě skutečného rozsahu provedených prací dílčí části díla 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), a souvisejících dílčích částí díla, po odsouhlasení dotčenými orgány, Regionální dokumentační komisí a Zastupitelstvem obce Mezná a po vyloučení lokalit „U Blažků“ a „U Svitáků“ z obvodu pozemkových úprav dle §2.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených, nepřesáhne 2,85 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 688 310,00 Kč | 2 042 855,10 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 846 900,00 Kč | 1 024 749,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 223 200,00 Kč | 270 072,00 Kč |
| Celková cena | 2 758 410,00 Kč | 3 337 676,10 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj	reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice

Datum: 30.01.2026	Datum: 30.01.2026

„elektronicky podepsáno“              	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jaroslav Vrážek

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi – Dodatek č. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 | 30.08.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 | 2 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 504 | 1 000,00 | 504 000,00 | 30.08.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 181 | 2 100,00 | 380 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 187 | 2 110,00 | 394 570,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 7 | 5 000,00 | 35 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 504 | 300,00 | 151 200,00 | 31.03.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 504 | 360,00 | 181 440,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 688 310,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 416 | 800,00 | 332 800,00 | 31.01.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 29 | 1 500,00 | 43 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 42 | 1 000,00 | 42 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 3 | 1 000,00 | 3 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 20 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 900,00 | 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 416 | 800,00 | 332 800,00 | 31.10.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 30 | 2 000,00 | 60 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 900,00 | 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 846 900,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 496 | 450,00 | 223 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 223 200,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 688 310,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 846 900,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 223 200,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 758 410,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 579 266,10 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 337 676,10 |  |