Dodatek č. 6

- ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary, číslo smlouvy objednatele: 891-2022-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 2/2022, 
ze dne 03.10.2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,

503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočka Jičín,

Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 945 298, +420 604 567 929

E-mail: jicin.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115

Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: W9wia22

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 182867130/0300

DIČ: CZ 25251431

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6

Čl. I.

Předmět dodatku

## Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek pro KoPÚ v k. ú. Tereziny Dary.

## Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

## navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ (změna) | Nový počet MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) | Nová cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 2 | 3 | 9 240,00 | 18 480,00 | 27 720,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 18 480,00 |  |

Hodnota změn činí 18 480,00 Kč bez DPH, (tj. a 0,46 % původní hodnoty závazku z celé smlouvy, 
a 1,67 % původní hodnoty závazku pouze pro KoPÚ v k.ú. Tereziny Dary); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení MJ (změna) | Nový počet MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) | Nová cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 1 | 0 | 5 280,00 | 5 280,00 | 0,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 | 0 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 7 260,00 |  |

Hodnota změn činí 7 260,00 Kč bez DPH, (tj. 0,18 % původní hodnoty závazku z celé smlouvy, 
a 0,65 % původní hodnoty závazku pouze pro KoPÚ v k.ú. Tereziny Dary); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 11 220,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem změny závazku ze smlouvy je úprava měrných jednotek na skutečný stav u výše uvedených dílčích částí (Aktualizace PSZ). Aktualizace PSZ pro KoPÚ v k. ú. Tereziny Dary je provedena na 2,73 ha, čímž se z původní 1 MJ navyšuje počet měrných jednotek na 3 MJ. V rámci Aktualizace PSZ došlo ke zkrácení trasy u 5 cest (VC 16, DC 104, 105, 106 a 107), byl změněn návrh konstrukce u VC 12-R a upraveno křížení DC 103 a HOZ1. Tím došlo k úpravě výměr pro zábor výše uvedených 7 cest oproti schválenému PSZ. Současně došlo návrhem k úpravě výměr u ochranného zatravnění podél toků VT1 a VT2.

## Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s následnou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla.

## Dle předchozích uzavřených dodatků č. 1 – 5 činila změna hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 zákona celkem 6,554 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Pro KoPÚ v k.ú. Tereziny Dary činila změna hodnoty závazku celkem 9,263 %. Pro KoPÚ v k.ú. Lískovice u Ostroměře činila změna hodnoty závazku celkem 5,473 %.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3. Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 879 578,00 | 2 274 289,38 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 738 632,50 | 2 103 745,33 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 314 545,00 | 380 599,45 |
| Celková cena | 3 932 755,50 | 4 758 634,16 |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

## 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

## 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

## 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký

kraj

Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové

Datum: 12.02.2026	Datum: 11.02.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Petr Lázňovský	Ing. Pavel Gregor

ředitel KPÚ	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Petra Žáková