DODATEK  č.  1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Vysoký Potok       
č.:  1105-2024-521101 ze dne 10. 10. 2024

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: 		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk

Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Adresa:		Pobočka Šumperk

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Tel.:		+420 721 238 380, +420 606 073 755

E-mail:		sumperk.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- GEOVAP, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: 					Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx

Vedoucí týmu: 		xxxxx

Zástupce vedoucího týmu:		xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 xxxxx

E-mail: 		xxxxx

ID datové schránky: 				Wyx77xh

Bankovní spojení: .		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 		500069362/0800

DIČ: 		CZ15049248 – je plátce DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Počet navýšených MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH | Termín předání |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – rozšíření obvodu | 100 bm | 7 | 3 200 | 22 400 | 20. 2. 2026 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  | 22 400 |  |

Hodnota změn činí 22 400 Kč bez DPH, (tj. 1,3 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Počet snížených MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 10 | 10 | 3 200 | 32 000 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 32 000 |

Hodnota změn činí 32 000 Kč bez DPH, (tj. 1,9 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 9 600 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V rámci provádění zjišťování průběhu hranic pozemků obvodu KoPÚ a vlastním šetření komise posoudila, že je neúčelné řešit zastavěné pozemky formou neřešených pozemků dle § 2 zákona (nejedná se o soubor parcel, ale jednotlivé samostatné parcely, jejichž vyšetřená hranice umožňuje přímo zápis do katastru nemovitostí s kódem kvality 3). Hranice těchto parcel byly vyšetřeny jako vnitřní obvod KoPÚ a pozemky jsou nyní mimo obvod KoPÚ. Na základě uvedeného dochází k výše uvedeným změnám počtu měrných jednotek.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn činí 3,2 %, a nepřesáhne tak 10 % původní hodnoty závazku.

Dále je předmětem dodatku:

Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.):

| V technických záležitostech zastoupená: | Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk Evou Soósovou, Pobočka Šumperk |
| --- | --- |
| Telefon: | +420 721 238 380, +420 606 073 755 |
| E-mail: | pk.sumperk@spu.gov.cz |

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla, uvedená v Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 791 200,00 Kč | 957 352,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 725 100,00 Kč | 877 371,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 168 000,00 Kč | 203 280,00 Kč |
| Celková cena Díla | 1 684 300,00 Kč | 2 038 003,00 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Pardubice

Datum: 17. 2. 2026	Datum: 16. 2. 2026

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Pavel Cimpl

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

pro Olomoucký kraj

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová