DODATEK  č.  12

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) název)

- JPÚ Klobouky - západ v k.ú. Klobouky u Brna
č.: 1560-2016-523203 ze dne 6.2.2017

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka: Břeclav na adrese Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Zastoupený: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Mária Tisarová, odborný rada

V technických záležitostech zastoupený:       Ing. Simona Konečná, odborný rada

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 365

E-mail: 	breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

EKOS T, spol. s r.o.

se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Zastoupený:                                                     Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený:        xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:                                                               xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:                                           2r63dp8

Bankovní spojení:

Číslo účtu:                                                          1521409359/0800

DIČ:                                                                    CZ63470985

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 12

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek, podle skutečného rozsahu provedených prací

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 250 | 40 | 1000 | 40 000 |

Hodnota změn činí 210 0000 Kč bez DPH, (tj. 8,12% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 210 000 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Termín dokončení prací pro fakturační celek 3.7. uplynul dne 30.9.2025, podle dodatku č.11 ze dne 23.8.2024. Vzhledem ke skutečnosti, že pobočka neobdržela další žádosti o vytyčení pozemků, dle zapsané DKM , došlo ke změně počtu měrných jednotek podle skutečného rozsahu provedených prací.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1-11), nepřesáhne 22,91% původní hodnoty závazku.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 6.1. Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 3.4. „Přípravné práce“ | 1 621 950,00 Kč | 1 962 559,00 Kč |
| Hlavní celek 3.5. „Návrhové práce“ | 868 900,00 Kč | 1 051 369,00 Kč |
| Hlavní celek 3.6. „Mapové dílo“ | 139 500,00 Kč | 168 795,00 Kč |
| Hlavní celek 3.7. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ | 40 000,00 Kč | 48 400,00 Kč |
| Celková cena | 2 670 350,00 Kč | 3 231 123,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	           EKOS T, spol. s r.o.

Pobočka Břeclav

Místo: Břeclav		Místo: Třebíč

Datum: 24.2.2026	Datum: 23.2.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA	Ing. Aleš Tůma; Ing. Libor Sedláček vedoucí Pobočky Břeclav

jednatelé společnosti

Za správnost: Ing. Mária Tisarová

| Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č. 12 - JPÚ Klobouky - západ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 000 | 8 000,00 Kč | 30.05.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 000 | 10 000,00 Kč |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech | ha | 280 | 1 000 | 280 000,00 Kč | 30.07.2017 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 217 | 1 800 | 390 600,00 Kč | 30.09.2017 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 187 | 2 600 | 486 200,00 Kč | 28.02.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 14 | 2 600 | 36 400,00 Kč | 28.02.2018 |
| 3.4.3.A | Zjišťování hranic obvodů nově rozšířeného území,GP včetně stabilizace,vyšetření kat.hranice Morkůvky,zpracování dokumentace rozšířeného obvodu | 100 bm | 9 | 4 950 | 44 550,00 Kč | 30.5.2018 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 279 | 400 | 111 600,00 Kč | 30.06.2018 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 286 | 500 | 143 000,00 Kč | 30.11.2017 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 279 | 400 | 111 600,00 Kč | 30.07.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 621 950,00 Kč | 30.07.2018 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 279 | 1 000 | 279 000,00 Kč | 31.10.2019 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 35 | 1 000 | 35 000,00 Kč |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 55 | 1 500 | 82 500,00 Kč |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 4 000 | 80 000,00 Kč |  |
| 3.5.2.A. | Zjišťování hranic pozemků drobné držby v trvalých porostech včetně dokumentace | 100bm | 47 | 1 500 | 70 500,00 Kč | 31.5.2019 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 279 | 1 100 | 306 900,00 Kč | 31.5.2020 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 5 000 | 15 000,00 Kč | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 868 900,00 Kč |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 279 | 500 | 139 500,00 Kč | do 5 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 139 500,00 Kč |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 40 | 1000 | 40 000,00 Kč | 30.9.2025 |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 40 000,00 Kč |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 621 950,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 868 900,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 139 500,00 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 40 000,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 670 350,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 560 773,00 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 231 123,00 Kč |  |