STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Michal Košulič

IČ: 75558653

Břeclav

Naše značka:	SPU 032121/2026/523203/Ti

UID: 		spudms00000016318637

Spisová značka:SP8994/2025-523203

Vyřizuje.: 	Ing. Mária Tisarová

Tel.:		601592036

ID DS:		z49per3

E-mail:		maria.tisarova@spu.gov.cz

Datum:		19.2.2026

Objednávka č.1238-2025-523203 - Náhradní výsadba v k.ú. Perná

Na základě cenové nabídky ze dne 24.11.2025 objednáváme u Vás provedení náhradní výsadby a zabezpečení následné péče v letech 2027 – 2029 v k.ú. Perná

Kontaktní osoba za SPÚ Pobočku Břeclav: : Ing. Mária Tisarová, tel. + 420 601 592 036, e-mail: m.tisarova@spucr.cz .

Kontaktní osoba za Michal Košulič: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čl. I. Předmět a účel objednávky:

- Provedení výsadby 11 ks dřevin (Švestka domácí – 4ks, Horňácká durancie- 4 ks, Špendlík žlutý – 3 ks),  na pozemek p.č. 2545 v k.ú. Perná, jedná se o výsadbu slivoní v pěstitelském tvaru vysokokmen v souladu se standardem AOPK, včetně ochrany sazenic a dalších souvisejících prací

- Zabezpečení pěstební péče v letech 2027,2028 a 2029

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

- Podmínky plnění:

- pozemek k umístění náhradní výsadby - p.č. 2545 v k.ú. Perná je starý ovocný sad. Při výsadbě požadujeme dodržet rozmístění stromů v řadách, tak jak zde byly vysazeny dříve. Jedná se o zarostlý pozemek, je nutná kvalitní příprava výsadbových míst a příprava prostorných zálivkových mís okolo výsadeb.

- na základě požadavku AOPK je požadovávána výsadba v podzimním termínu (vzhledem k podmínce , že výsadba je podmínkou kolaudace stavby PEO Perná, nejpozději do 15.10.2026)

- zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, je povinen vést evidenční deník prací po celou dobu plnění a průběžně ho poskytovat ke kontrole objednateli. Povinnost vést evidenci končí po ukončení následné péče, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.

- zhotovitel poskytne objednateli certifikáty použitých materiálů - rostlinolékařské pasy

- zasílat objednateli fotodokumentaci prokazující provedení příslušných prací

- předem informovat o termínech provedení úkonů následné péče a poskytnout objednateli ihned po ukončení jednotlivých úkonu fotodokumentaci přes výměnné úložiště SPÚ

Čl. II. Cena Díla:

- Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 24.11.2025. Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.

- Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu objednávky, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace předmětu objednávky z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

- Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také ostatní související náklady.

- Celková cena za  dílo:

bez DPH činí                                                                           149 156,00 Kč

DPH 21 % činí		                                                               31 322,76 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         180 478,76 Kč

Z toho:

- Cena za provedení náhradní výsadby:

bez DPH činí                                                                              35 836,00  Kč

DPH 21  % činí		                                                     7  525,56  Kč

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                     43 361,56 Kč

- Cena za zajištění následné péče:

bez DPH činí                                                                             113 320,00 Kč

DPH 21  % činí		                                                     23 797,20 Kč

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                   137 117,20 Kč

Z toho:

- 1. rok péče o vysazený porost:    Cena bez DPH ………………… 57 980,00 Kč

DPH ……………………………  12 175,80 Kč

Cena včetně DPH ……………  70 155,80 Kč

- 2. rok péče o vysazený porost:    Cena bez DPH ………………… 33 630,00 Kč

DPH ……………………………    7 062,30 Kč

Cena včetně DPH ……………  40  692,30 Kč

- 3. rok péče o vysazený porost:    Cena bez DPH ………………… 21 710,00 Kč

DPH ……………………………    4 559,10 Kč

Cena včetně DPH ……………   26 269,10 Kč

Položkový rozpočet bude jako příloha č. 1 nedílnou součástí objednávky v elektronické podobě.

Čl. III. Platební podmínky:

1.	Úhrada provedených prací bude realizována na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě.

2.	Objednatel neposkytuje zálohy.

3.	Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla nebo jeho jednotlivých částí (týká se i péče o vysazený porost v jednotlivých letech) poté, co dokončí a objednateli předá řádně dokončené dílo vymezené v čl. V. této objednávky, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací, vždy nejpozději do 1.12. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být soupisy provedených prací, potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit.

Následná péče bude hrazena následujících způsobem: Část ceny díla po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 3. roku péče o vysazený porost. V případě dílčí fakturace bude zhotovitelem každá faktura označena textem „dílčí“ s označením fakturačního celku.

Poslední faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této objednávky. Tato faktura bude doručena objednateli nejdéle do 1.12. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.

Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude také kopie protokolu o předání a převzetí celého díla, s podpisy obou smluvních stran.

4.	Daňový doklad (faktura) v papírové nebo v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této objednávky, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

5.	Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené a potvrzené objednatelem. Tyto soupisy zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.

6.	Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO: 01312774.

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této objednávky, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

7.	Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8.	Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této objednávky.

Čl. IV. Doba plnění:

- Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.

- Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi díla. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od objednávky odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

- Dílo bude provedeno v následujících lhůtách

- Lhůta pro zahájení díla: do 15 dnů od nabytí účinnosti objednávky.

- Lhůta pro dokončení náhradní výsadby uhynulých porostů : ….…………	do 15.10.2026

- Lhůta pro dokončení následné péče o zeleň 15.11.2029

- Následná péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících lhůtách:

Rok 2027 : ……………. 15. 11. 2027

Rok 2028 : ……………. 15. 11. 2028

Rok 2029 : ……………. 15. 11. 2029

Čl. V. Povinnosti zhotovitele:

- Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění objednávky. Zhotovitel je povinen vést průběžně evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení zajištění zeleně, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.

- Zhotovitel se zavazuje namístě plnění – pracovišti:

  - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,

  - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

- Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.

- Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.

- V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.

- Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

- Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;

- snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí

Čl. VII. Provedení, předání a převzetí díla

- Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této objednávky nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této objednávky, které opravňuje objednatele k odstoupení od této objednávky.

- Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo dozor objednatele kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.

- Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.

- Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.

- Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před lhůtou pro ukončení prací a v této lhůtě předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání díla – provedení výsadby zeleně a následně k předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče, Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav.

- V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před uplynutím lhůty sjednané ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.

- Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevezme a zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.

- Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou

- O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,

- Objednateli budou předány následující doklady:

- podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,

- certifikáty použitých materiálů,

- doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,

- a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

- V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

- V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

Čl. VII. Záruční podmínky:

- Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne dokončení realizace díla (výsadby). Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanoven vlastnosti.

- Zhotovitel za vysazené sazenice ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice.

- Záruka se vztahuje oplocení na individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat individuální ochranu kmene v bezvadném stavu. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách počínajících od doby jejich odstranění.

V případě, že souhlasíte s objednávkou, žádáme o potvrzení akceptace objednávky ve lhůtě do 5 pracovních dnů.

S pozdravem

„elektronicky podepsáno“

Ing.et Ing. Luděk Drápal, MBA

vedoucí Pobočky Břeclav

Státní pozemkový úřad

Příloha/Přílohy

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

|  | Měrná jednotka | počet MJ | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výsadba |  |  |  |  |
| sazenice slivoní odrůda Švestka domáci- vysokokmen | ks | 4 | 850,00 Kč | 3 400,00 Kč |
| sazenice slivoní odrůda Horňácká durancie - vysokokmen | ks | 4 | 900,00 Kč | 3 600,00 Kč |
| sazenice slivoní odrůda Špendlík žlutý- vysokokmen | ks | 3 | 650,00 Kč | 1 950,00 Kč |
| příprava výsadbových míst | ks | 11 | 150,00 Kč | 1 650,00 Kč |
| hloubení jamek | ks | 11 | 150,00 Kč | 1 650,00 Kč |
| výsadba | ks | 11 | 400,00 Kč | 4 400,00 Kč |
| startovací hnojivo 80g/ks | kg | 0,88 | 200,00 Kč | 176,00 Kč |
| půdní kondicionér 80g/ks | kg | 0,88 | 500,00 Kč | 440,00 Kč |
| mulčování rostlin | ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| mulčovací kúra/štěpka 80l | ks | 11 | 100,00 Kč | 1 100,00 Kč |
| kotvení | ks | 11 | 350,00 Kč | 3 850,00 Kč |
| zálivka - 30l strom x2 | l | 660 | 12,00 Kč | 7 920,00 Kč |
| individuální ochrana sazenic pletivem | ks | 11 | 150,00 Kč | 1 650,00 Kč |
| Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem | ks | 11 | 50,00 Kč | 550,00 Kč |
| doprava | ks | 1 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| Cena celkem za výsadbu |  |  |  | 35 836,00 Kč |
| Následná péče - 1.rok |  |  |  |  |
| zálivka - 10x | l | 3630 | 12,00 Kč | 43 560,00 Kč |
| Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem | ks | 11 | 100,00 Kč | 1 100,00 Kč |
| ožínání sazenic | ks | 11 | 50,00 Kč | 550,00 Kč |
| výchovný řez | ks | 11 | 50,00 Kč | 550,00 Kč |
| Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu | ks | 11 | 20,00 Kč | 220,00 Kč |
| dovoz vody | ks | 1 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| Cena celkem 1.rok následné péče |  |  |  | 57 980,00 Kč |
| Následná péče - 2.rok |  |  |  |  |
| zálivka - 6x | l | 1980 | 12,00 Kč | 23 760,00 Kč |
| Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem | ks | 11 | 50,00 Kč | 550,00 Kč |
| ožínání sazenic | ks | 11 | 50,00 Kč | 550,00 Kč |
| výchovný řez | ks | 11 | 50,00 Kč | 550,00 Kč |
| Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu | ks | 11 | 20,00 Kč | 220,00 Kč |
| dovoz vody | ks | 1 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč |
| Cena celkem 2.rok následné péče |  |  |  | 33 630,00 Kč |
| Následná péče - 3.rok |  |  |  |  |
| zálivka - 4x | l | 1320 | 12,00 Kč | 15 840,00 Kč |
| Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem | ks | 11 | 50,00 Kč | 550,00 Kč |
| ožínání sazenic | ks | 11 | 50,00 Kč | 550,00 Kč |
| výhovný řez | ks | 11 | 50,00 Kč | 550,00 Kč |
| Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu | ks | 11 | 20,00 Kč | 220,00 Kč |
| dovoz vody | ks | 1 | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| Cena celkem 3.rok následné péče |  |  |  | 21 710,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 149 156,00 Kč |
| Cena celkem vč.DPH |  |  |  | 180 478,76 Kč |

Akceptace objednávky:

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ, POBOČKA BŘECLAV

Náměstí T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Přijetí objednávky

Potvrzuji přijetí objednávky č.j. 1238-2025-523203.

Datum: 24.2.2026

.........................................................

Michal Košulič