DODATEK  č.  1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Malíkov nad Nežárkou    
č.:  794-2025-505203 ze dne 02.10.2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725 918 219

E-mail: 	jhradec.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- AREA G.K. spol. s r.o.

se sídlem Světská 1418, Praha 9 Kyje, 198 00, IČO: 25094459

Zastoupený:                                                   	Milanem Novým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Milanem Novým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený:       	xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                               	xxxxxx

E-mail:                                                          	xxxxxx

ID datové schránky:                                        	jyem6ry

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:                                                     	19-4040960207/010040

DIČ:                                                                	CZ25094459

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 1 | 18 | 1 500 | 27 000 |
| 6.2.1 | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 5 | 1 900 | 9 500 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 36 500 |

- Hodnota změn činí 36 500 Kč bez DPH, (tj. 1,78 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 36 500 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Na základě požadavku Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec uvedeného ve vyjádření č.j. PUP-1/2025-303/PPBP ze dne 10.12.2025 o revizi a doplnění stávajícího bodového, je nutné provést revizi celkem 19 bodů a doplnit stávající bodové pole o celkem 6 bodů.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn 
nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 854 300,00 | 1 033 703,00 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 100 300,00 | 1 331 363,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 128 700,00 | 155 727,00 |
| Celková cena | 2 083 300,00 | 2 520 793,00 |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Místo: České Budějovice		Místo: Praha

Datum: 10.03.2026	Datum: 09.03.2026

„elektronicky podepsáno“  	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Milan Nový

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Malíkov nad Nežárkou - Dodatek č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH v Kč | Cena vč. DPH | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 19 | 1 500,00 | 28 500,00 | 34 485,00 | 31.3.2026 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 1 900,00 | 11 400,00 | 13 794,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 495 | 720,00 | 356 400,00 | 431 244,00 | 30.6.2026 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 38 | 2 600,00 | 98 800,00 | 119 548,00 | 30.10.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 2 600,00 | 2 600,00 | 3 146,00 | 30.10.2026 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 5 | 4 000,00 | 20 000,00 | 24 200,00 | 30.10.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 495 | 280,00 | 138 600,00 | 167 706,00 | 30.11.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 495 | 400,00 | 198 000,00 | 239 580,00 | 31.3.2027 |
| „Přípravné práce“ celkem |  |  |  |  | 854 300,00 | 1 033 703,00 | 31.3.2027 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 495 | 900,00 | 445 500,00 | 539 055,00 | 30.4.2028 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 20 | 1 500,00 | 30 000,00 | 36 300,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 30 | 1 500,00 | 45 000,00 | 54 450,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 840,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 36 300,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 260,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 235,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 573,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 495 | 1 000,00 | 495 000,00 | 598 950,00 | 31.3.2029 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | 24 200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 | 9 075,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 470,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 840,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 815,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem |  |  |  |  | 1 100 300,00 | 1 331 363,00 |  |
|  | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 495 | 260,00 | 128 700,00 | 155 727,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem |  |  |  |  | 128 700,00 | 155 727,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem v Kč |  |  |  |  | 854 300,00 | 1 033 703,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem v Kč |  |  |  |  | 1 100 300,00 | 1 331 363,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem v Kč |  |  |  |  | 128 700,00 | 155 727,00 |  |
| Celková cena v Kč |  |  |  |  | 2 083 300,00 | 2 520 793,00 |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |  |