DODATEK č.  8

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Kouřim
č.:  1097-2022-537205 ze dne 24.10.2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha na adrese Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Pobočka: Kolín na adrese Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Hana Havránková, rada, pobočka Kolín

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 724277822

E-mail: 	hana.havrankova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

PROJEKCE & AREA G. K.

První společník (vedoucí společník): AREA G. K. spol. s r. o.,

se sídlem: Světská 1418, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459

Zastoupený: Milan Nový, jednatel

Druhý společník (účastník): název společnosti Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

se sídlem XXXXXXXXXX, 393 01 Pelhřimov, IČO: 43820654

Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 12. 9. 2022 za společnost jedná:

Milan Nový, jednatel

Korespondenční adresa: Světská 1418, 198 00 Praha 9

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   XXXXXXXXXXX

E-mail:                                                               XXXXXXXXXX

ID datové schránky:                                           jyem6ry

Bankovní spojení:

Číslo účtu:                         		         19-4040960207/0100

DIČ:                                     	                CZ25094459

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčích částí, ve změně sídla společnosti AREA G. K. spol. s r. o. a v doplnění a změně identifikačních údajů na straně zhotovitele.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.1 i)b):

|  | Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Původní počet MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 120 | 10 | 1270,50 | 12 705,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 12 705,00 |

Hodnota změn činí 12 705,00 Kč bez DPH, (tj. 0,23 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

- snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.1 i)b):

|  | Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 50 | 10 | 3630,00 | 36 300,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 36 300,00 |

Hodnota změn činí 36 300,00 Kč bez DPH, (tj. 0,66 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 23 595,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- B) Dodatkem se doplňují identifikační údaje smluvních stran na straně zhotovitele tak, jak je výše uvedeno u smluvní strany zhotovitele - doplňuje se název sdružení a údaje o složení týmu zhotovitele. Dále se na základě oznámení zhotovitele mění sídlo zhotovitele z U Elektry 650, 198 00 Praha 9 na Světská 1418, 19800 Prah 9- Kyje.

Odůvodnění:

- Důvodem žádosti je, že po dokončení etapy č. 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a s ní související dílčích etap je známé skutečné množství zpracovaných MJ. Množství měrných jednotek u liniových dopravních staveb je ve skutečnosti o 10 MJ vyšší, než bylo předpokládáno. Množství měrných jednotek u liniových vodohospodářských a protierozních staveb je o 10 MJ nižší, než bylo předpokládáno.

- Dále byla v dodatku č. 8 změněna adresa sídla společnosti AREA G. K. spol. s r. o. Dodatkem se doplňují a mění identifikační údaje smluvních stran na straně zhotovitele tak, jak je výše uvedeno u smluvní strany zhotovitele – doplňuje se název sdružení a údaje o složení týmu zhotovitele.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených, nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 2 841 426,25 Kč | 3 438 125,76 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 2 475 030,80 Kč | 2 994 787,27 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 171 880,50 Kč | 207 975,41 Kč |
| Celková cena | 5 488 337,55 Kč | 6 640 888,44 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

kraj a hl. m. Praha

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu

10.03.2026	09.03.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno Ing. Jiří Veselý	Jméno Milan Nový

ředitel KPÚ Středočeský kraj a hl.m. Praha	jednatel společnosti AREA G. K. spol. s r. o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Hana Havránková

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č.8 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kouřim |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH vč. 10% inf.dol. celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 27 | 500,00 | 13 500,00 | 31.3.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 | 2200,00 | 33 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 270 | 500,00 | 135 000,00 | 30.6.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 664 | 650,00 | 431 600,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 409 | 2299,00 | 940 291,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 153 | 2420,00 | 370 260,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.5a) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 3 | 6000,00 | 18 000,00 | 31.7.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 146 | 1650,00 | 240 900,00 | 30.10.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 947 | 314,60 | 297 926,20 | 31.10.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 947 | 381,15 | 360 949,05 | 31.10.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 841 426,25 | 31.10.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 947 | 889,35 | 842 214,45 | 28.2.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 192 | 726,00 | 139 392,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 130 | 1270,50 | 165 165,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 40 | 3630,00 | 145 200,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 72600,00 | 72 600,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6225,45 | 6 225,45 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3557,40 | 3 557,40 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1331,00 | 1 331,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 947 | 1089,00 | 1 031 283,00 | 30.9.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 24200,00 | 48 400,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 6050,00 | 6 050,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7623,00 | 7 623,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4356,00 | 4 356,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1633,50 | 1 633,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 475 030,80 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 947 | 181,50 | 171 880,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 171 880,50 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 841 426,25 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 475 030,80 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 171 880,50 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 5 488 337,55 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 1 152 550,89 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 6 640 888,44 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: dle elektronického podpisu |  |  |  | Datum: dle elektronického podpisu |  |  |
| 10.03.2026 |  |  |  | 09.03.2026 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  | „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |

ředitel KPÚ Středočeský kraj a hl.m. Praha	      jednatel společnosti AREA G. K. spol. s r. o.