Dodatek č. 8

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Polepy       
č.: 907-2018-508101 ze dne 21.08.2018

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočka Děčín (+Litoměřice) |
| Adresa: | Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice |
| Telefon: | +420 727 956 765 |
| E-mail : | ivana.zdvorakova@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 74f75k9 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 51-3715620207/0100 |
| IČO: | 26695103 |
| DIČ: | CZ26695103 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou níže uvedené změny smlouvy:

- Nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla.

- Důvodem změny závazku je skutečnost, že člen Sdružení, společnost GEOS Litoměřice s.r.o. v likvidaci, vstoupil ke dni 01.10.2025 do likvidace, což znemožňuje jeho další aktivní účast na plnění veřejné zakázky. Tato změna v osobě dodavatele (zúžení účastníků společného plnění) je přípustná, neboť:

- Je přímým důsledkem likvidace původního dodavatele (člena sdružení), což je zákonem předvídaný důvod pro nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.

- Zbývající člen sdružení, společnost Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. plně přebírá veškerá práva a povinnosti odcházejícího člena související s plněním smlouvy, čímž je zajištěna kontinuita plnění.

- Zadavatel ověřil, že zbývající člen sdružení i po této změně nadále objektivně splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

- Změna nemá dopad na celkovou povahu veřejné zakázky, rozsah plnění ani smluvní cenu.

- Dodatek je v této části uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.

- Sloučení Poboček objednatele. Od 01.01.2025 došlo v rámci Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj ke sloučení Pobočky Děčín a Pobočky Litoměřice. Nové označení je Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, ul. 28. října 979/19, 405 02 Děčín. Pracoviště v Litoměřicích zůstalo zachováno.

- Změna v osobě zastupující objednatele. Na straně objednatele došlo ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

- Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj.

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ                                                                                 pro Ústecký kraj.

- V čl. 7.1 se mění věta třetí takto: Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

- V čl. 4.1 se mění druhá věta takto: Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

- Čl. 4.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- 4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

- 4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

- Čl. II.

- Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V Teplicích dne 19.03.2026 | V Praze dne 18.03.2026 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj | Ing. Zbyněk Řezník jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| Příloha č. 1 Položkový výkaz činností |  |

Za správnost: Zdeněk Větrovec

| Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 8 - KoPÚ v k. ú. Polepy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 1 050 | 11 550 | 15.1.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 2 400 | 2 400 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 337 | 980 | 330 260 | 15.4.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 45 | 1 250 | 56 250 |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 142 | 3 500 | 497 000 | 15.11.2019 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 7) | 100 bm | 5 | 3 500 | 17 500 | 30.10.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 4 600 | 0 | 15.11.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (dodatek č. 6) | 100 bm | 14 | 4 600 | 64 400 | 27.5.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 | 15.11.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 384 | 520 | 199 680 | 15.12.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 384 | 600 | 230 400 | 20.2.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 409 440 | 27.5.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 391 | 890 | 347 990 | 30.11.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 52 | 820 | 42 640 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 61 | 510 | 31 110 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 820 | 820 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 391 | 690 | 269 790 | 30.11.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 702 350 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 393 | 850 | 334 050 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 334 050 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 409 440 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 702 350 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 334 050 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 445 840 Kč |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  |  | 513 626 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 959 466 Kč |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník s.r.o. |  |  |  |  |
| V Teplicích dne 19.03.2026 |  | V Praze dne 18.03.2026 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ………………………………………… |  |  |  |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková |  | Ing. Zbyněk Řezník |  |  |  |  |
| ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |  | jednatel |  |  |  |  |