DODATEK č. 9

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy Ročov,
č.: 391-2019-508101 ze dne 27. 6. 2019

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj na adrese Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Pobočka: Louny na adrese Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Stanislavem Michálkem, vyšším radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Kontaktní údaje:

Tel.: 	        +420 602 403 507

E-mail: 	        stanislav.michalek@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	        z49per3

Bankovní spojení: 	        Česká národní banka

Číslo účtu: 	        3723001/0710

DIČ: 	        CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- INGEOS spol. s r.o.

se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČO: 273 31 083,

Zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   xxxxxxxxxxx

E-mail:                                                               xxxxxxxxxxx

ID datové schránky:                                          j39b3sj

Bankovní spojení:                                           Raiffeisenbank

Číslo účtu:                                                         944056036/5500

DIČ:                                                                   CZ27331083

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v dodatečném vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, stanovení počtu MJ a stanovení termínu předání této dílčí části.

- Dodatkem se vkládá do položkového výkazu činností počet měrných jednotek a termín u níže uvedené dílčí části:

navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Dodatečné vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – vícepráce | bod | 0 | 45 | 2 000,00 | 90 000,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 90 000,00 |

- Hodnota změn činí 90 000,00 Kč bez DPH, (tj. 4,28 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 90 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 2, 5 a 8), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

- stanovení termínu předání dílčí části:

Dodatkem se stanoví nový termín předání níže uvedené dílčí části:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.3 | Dodatečné vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – vícepráce | - | 31.12.2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ročov a částech k. ú. Dolní Ročov a Solopysky u Loun vznikla potřeba provést revizi a úpravu průběhu katastrálních hranic s navazujícími územími. Jedná se zejména o hranice mezi k. ú. Horní Ročov – k. ú. Dolní Ročov, k. ú. Horní Ročov – k. ú. Solopysky u Loun, a dále hranice mezi k. ú. Horním Ročovem – k. ú. Břínkovem. Po provedení terénního šetření, geodetických šetření a vyhodnocení historických i současných mapových podkladů byla identifikována řada nesouladů mezi stávajícím zobrazením hranic v katastru nemovitostí a skutečným stavem v terénu.

1. Úprava hranice mezi k. ú. Horní Ročov a k. ú. Dolní Ročov

U této hranice bylo zjištěno:

•  odchýlení zákresu hranice od skutečného průběhu terénních prvků, zejména vodotečí, mezí    a nelesních dřevin,

•  rozdíly mezi historickými mapami pozemkového katastru a současným zobrazením v KN,

•  lokální posuny hranice způsobené staršími mapovacími postupy s nižší přesností.

Z uvedených důvodů je nutná aktualizace katastrální hranice tak, aby odpovídala fyzické realitě a byla v souladu se současnými geodetickými standardy. Tato úprava přispěje k právní jistotě vlastníků a odstraní dlouhodobě nejasné či sporné úseky.

2. Upřesnění hranic mezi k. ú. Horní Ročov a k. ú. Solopysky u Loun a mezi k. ú. Horní Ročov a k. ú. Břínkov

U těchto navazujících území je hlavní problém:

•  nepřesné vymezení tras historických hraničních cest, které tvoří přirozenou i právní hranici    katastrů,

•  rozdíly v šířce a směrovém vedení cest mezi jednotlivými mapovými obdobími,

•  chybějící nebo nejednoznačné terénní hranice po zániku původních cestních prvků.

Vzhledem k tomu, že tyto cesty představují významný stabilní prvek krajinné struktury a často tvoří i přirozené hranice vlastnických celků, je nezbytné jejich trasu zpřesnit a jednoznačně definovat.

Na základě výše uvedených skutečností dochází nově ke stanovení termínu odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. Termín odevzdání byl stanoven po dohodě se zpracovatele na 31. 12. 2026 a to tak, aby tento termín neměl vliv na dokončení KoPÚ.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 6.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 639 292,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 413 400,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 136 800,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 189 492,- Kč |
| DPH 21 % | 459 793,32 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 649 285,32 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Místo: Teplice		Místo: Teplice

Datum: 19.03.2026	Datum: 13.03.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________

Mgr. Jaroslava Kosejková	Tomáš Charvát

ředitelka Krajského pozemkového	jednatel INGEOS spol. s r.o.

úřadu pro Ústecký kraj

Za správnost: Ing. Stanislav Michálek

| Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 9 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Ročov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 1 000 | 17 000,00 | 30.09.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 3 000 | 9 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 328 | 1 000 | 328 000,00 | 30.09.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (chmelnice) | ha | 132 | 1 200 | 158 400,00 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 222 | 2 650 | 588 300,00 | 15.12.2019 |
|  | Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | 4 | 4 357 | 17 428,00 | 30.04.2022 |
|  | Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce 2 | 100bm | 2 | 6 500 | 13 000,00 | 31.5.2024 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 43 | 2 350 | 101 050,00 | 15.12.2019 |
|  | Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – vícepráce | 100 bm | 2 | 4 357 | 8 714,00 | 30.04.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 18 | 2 000 | 36 000,00 |  |
|  | Dodatečné vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – vícepráce | 100 bm | 45 | 2 000 | 90 000,00 | 31.12.2026 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 454 | 300 | 136 200,00 | 31.07.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 454 | 300 | 136 200,00 | 30.11.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 639 292,00 | 31.5.2024 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 450 | 300 | 135 000,00 | 30.06.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 47 | 200 | 9 400,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 | 240 | 24 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 450 | 500 | 225 000,00 | 31.10.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 413 400,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 456 | 300 | 136 800,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 136 800,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 639 292,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 413 400,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 136 800,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 189 492,00 Kč |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  |  | 459 793,32 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 649 285,32 Kč |
| V Teplicích dne: 19.03.2026 |  | V Teplicích dne: 13.03.2026 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno" |  | „elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková |  | Tomáš Charvát, jednatel |  |  |  |  |
| ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  | INGEOS spol. s r.o. |  |  |  |  |