Dodatek č. 4

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Žádlovice      
č.:  1371-2021-521101 ze dne 13. 10. 2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

- podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucí Pobočky Šumperk

Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 606 073 755, + 420 721 238 380

E-mail: pk.sumperk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.

První společník: Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova

114/4, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 341 302 664/0600

DIČ: CZ64255611

Druhý společník: Zeměměřictví Jeseník s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Karla Čapka

553, 790 01 Jeseník, IČO: 28649664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45212

Zastoupená: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: yt5y5mg

(„Zhotovitel“)

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 29. 9. 2021 za společnost jedná: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4:

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedené dílčí částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Počet navýšených MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 7 | 5 | 2 000 | 10 000 |

Hodnota změn činí 10 000 Kč bez DPH, (tj. 0,5 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

K navýšení počtu měrných jednotek dochází z důvodu rozšíření území tak, aby nová katastrální hranice mezi k.ú. Žádlovice a k.ú. Líšnice u Mohelnice byla tvořena břehovou hranou vodního toku Podhrádek a katastrální hranice mezi k.ú. Žádlovice a k.ú. Pavlov u Loštic byla tvořena navrženou polní cestou DC15 a lokálním biokoridorem LBK1b. Tato opatření budou nově v k.ú. Žádlovice. Průběh nových katastrálních hranic byl projednán a odsouhlasen dotčenými obcemi.

- Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených, činí 1,06 %, a nepřesáhne tak 10 % původní hodnoty závazku.

Dále je předmětem dodatku:

Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.):

| V technických záležitostech zastoupená: | Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucí Pobočky Šumperk Evou Soósovou, Pobočka Šumperk |
| --- | --- |
| Telefon: | +420 721 238 380, +420 606 073 755 |
| E-mail: | pk.sumperk@spu.gov.cz |

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla, uvedená v Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 – 3, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 047 020,00 Kč | 1 266 894,20 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 383 940,00 Kč | 464 567,40 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 142 800,00 Kč | 172 788,00 Kč |
| Celková cena Díla | 1 573 760,00 Kč | 1 904 249,60 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 – 3, zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Vysoké Mýto

Datum: 20. 3. 2026	Datum: 20. 3. 2026

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel Krajského pozemkového úřadu 		jednatel společnosti

pro Olomoucký kraj

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová