DODATEK č. 9

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Malá Morava      
č.:  2-2021-521101 ze dne 7. 1. 2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

- podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

- SMLUVNÍ STRANY

### Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Romana Svobodová, zástupkyně vedoucí Pobočky Šumperk

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 721 238 380

E-mail: pk.sumperk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-geodetické práce s.r.o.

První společník

(reprezentant společnosti):	GEOŠRAFO, s.r.o.

Sídlo:	Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO	64793036

DIČ:	CZ64793036

Druhý společník (účastník společnosti): 	ŠINDLAR s. r. o.

Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO:	26003236

DIČ:	CZ26003236

Třetí společník (účastník společnosti):	GEODES - geodetické práce s.r.o.

Sídlo:	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí

IČO:	28855051

DIČ:	CZ28855051

Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná: Jindřich Brynda, jednatel společnosti GEOŠRAFO, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Jindřich Brynda, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	 xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9:

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- snížení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Počet snížených MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) | ks | 3 | 1 | 36 000 | 36 000 |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | LV | 1 | 1 | 5 000 | 5 000 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 41 000 |

Hodnota změn činí 41 000 Kč bez DPH, (tj. 1,76 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Ke snížení počtu měrných jednotek v rámci dílčí části 6.3.1 i) b) dochází z důvodu, že byl skutečně proveden nižší počet měrných jednotek.

Dále nebude provedena aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení z důvodu,  že rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků již nabylo právní moci a nebylo proti němu podáno žádné odvolání.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. K cenovému nárůstu nedochází.

Dále je předmětem dodatku:

Změna osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.):

| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Romana Svobodová, zástupkyně vedoucí Pobočky Šumperk |
| --- | --- |
| Telefon: | +420 721 238 380 |
| E-mail: | pk.sumperk@spu.gov.cz |

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla, uvedená v Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 533 550,00 Kč | 1 855 595,50 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 834 640,00 Kč | 1 009 914,40 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 117 000,00 Kč | 141 570,00 Kč |
| Celková cena Díla | 2 485 190,00 Kč | 3 007 079,90 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Čl. III.

- Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 – 8, zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj	a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-

geodetické práce s.r.o.

Místo: Olomouc 	Místo: Hradec Králové

Datum: 23. 3. 2026	Datum: 20. 3. 2026

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jindřich Brynda

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti

GEOŠRAFO, s.r.o.

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová