SMLOUVA O DÍLO

č.     2026-504201

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

na adrese: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Zastoupená: 					Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

V technických záležitostech zastoupená:      Ing. Anna Velkoborská, vyšší rada Pobočky Plzeň

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                               +420 727 956 902

E-mail:                                                           anna.velkoborska@spu.gov.cz

ID datové schránky:                                      z49per3

Bankovní spojení:                                       Česká národní banka

Číslo účtu:                                                     3723001/0710

DIČ:                                                               CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

(„Objednatel“)

a

- [Obchodní firma zhotovitele]		      [DOPLNIT]

společnost založená a existující podle právního řádu       [DOPLNIT] [České republiky],

se sídlem:	      [DOPLNIT],

IČO:	      [DOPLNIT]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u       [DOPLNIT] soudu v       [DOPLNIT], oddíl       [DOPLNIT], vložka       [DOPLNIT]

Zastoupená:					      [DOPLNIT]

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	      [DOPLNIT]

V technických záležitostech zastoupená:	      [DOPLNIT]

Kontaktní údaje:

Tel.:	      [DOPLNIT]

E-mail:	      [DOPLNIT]

ID datové schránky:	      [DOPLNIT]

Bankovní spojení:	      [DOPLNIT]

Číslo účtu:	      [DOPLNIT]

DIČ:	      [DOPLNIT]

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Na základě výsledku výběrového řízení provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu o dílo a poskytování služeb:

Čl. I
Účel a předmět Smlouvy

- Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu č.sp. SP1085/2026-504201 („Veřejná zakázka“) s názvem „Studie odtokových poměrů v k.ú. Neuměř, k.ú. Kvíčovice, k.ú. Všekary, k.ú. Štichov“.

Účelem je zpracování studie odtokových poměrů (dále jen „SOP“) v dílčím povodí Neuměřského potoka s ohledem na průběh správních a vlastnických hranic, která vyhodnotí odtokové a erozní poměry, navrhne systém protierozních a protipovodňových opatření. Bude vyhodnocena účinnost opatření navržených v Územní studii Chuchla od pramene po ústí Radbuzy (dále jen „ÚS Chuchla“), v Plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) k.ú. Neuměř, v PSZ k.ú. Kvíčovice, v územně plánovacích podkladech a v územně plánovacích dokumentacích příslušných obcí.

Součástí bude zhodnocení proveditelnosti navržených opatření s ohledem na vlastnické vztahy. Bude vyhodnocena dostupnost státní a obecní půdy v místech navržených opatření a popř. možnost směn pozemků v následující jednoduché pozemkové úpravě (dále jen „JPÚ“). V případě nedostatku státní a obecní půdy, eventuelně předpokládané nesměnitelnosti pozemků bude navržena a zhodnocena minimalizace navržených opatření.

V rámci zpracovávané SOP budou prioritně převzata opatření navržená v rámci ÚS Chuchla. V případě nedostatku státní a obecní půdy a předpokládané neproveditelnosti opatření z ÚS Chuchla, budou opatření upravena, popř. navržena jiná. Úpravy budou projednány se zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje – Odbor životního prostředí, Zdravá krajina (dále jen KrÚPK – Odbor ŽP).

Každé opatření z ÚS Chuchla bude posouzeno zvlášť, vyhodnocena jeho účinnost v rámci subpovodí a následně provedeno hodnocení v rámci celého dílčího povodí (od pramene po závěrových profil). Ve spolupráci s KrÚPK – Odborem ŽP budou vyhodnocena nejdůležitější opatření pro řešení v rámci JPÚ.

Součástí studie bude vymezení vhodných lokalit pro monitoring a následné vyhodnocení účinnosti opatření (před, během, po realizaci). Předpokládané měřené parametry - průtok, hladina podzemní vody, srážky, teplota vzduchu.

Studie bude podkladem pro zpracování JPÚ a následnou realizaci adaptačních opatření. Z tohoto důvodu bude zohledněn průběh administrativních hranic.

S ohledem na přepokládané následující zpracování JPÚ budou zvlášť uvedena opatření nutná provést v intravilánech obcí (např. nutnost zvýšení průtoků zastavěnými částmi obce apod).

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami pro Objednatele dílo ve formě studie, která bude obsahovat:

- Analýzu území

  - vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního modelu terénu

  - provedení terénního průzkumu (včetně erozní a povodňové historie a vzniklých škod)

  - analýza ohrožení území vodní erozí půdy

  - analýza ohrožení území větrnou erozí půdy

  - analýza srážkoodtokových poměrů území

  - analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích podkladů a  dokumentací či jiných studií krajinných struktur (Územní studie Chuchla od pramene po ústí Radbuzy, PSZ Neuměř, PSZ Kvíčovice aj.)

  - provedení identifikace melioračních staveb v území

  - analýza účinnosti navržených opatření vyplývajících z ÚS Chuchla; každé opatření navržené z ÚSK Chuchla bude posouzeno samostatně a následně vyhodnocena účinnost na srážkoodtokové události v rámci jednotlivých subpovodí a posléze v rámci celého dílčího povodí (od pramene po závěrový profil).

- Návrh opatření

B.1	návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření (navrhované průtoky a objemy, transformovaný odtok, maximální výška hladin, návrh a hydraulický výpočet objektů, návrh a výpočet koryta toku)

B.2 projednání návrhů nebo úprav opatření se zástupci KrÚPK – Odbor ŽP, správci vodních toků a povodí, dotčenými orgány a zástupci obce

B.3 zohlednění a zapracování připomínek KrÚPK – Odbor ŽP,  správců vodních toků a povodí, dotčených orgánů a zástupců obce do komplexního systému návrhu opatření

B.4 stanovení účinnosti opatření z ÚS Chuchla, popř. navržených opatření; podle efektivity jednotlivých opatření bude následně vyhodnocena prioritizace realizovatelnosti z pohledu srážkoodtokových poměrů.

B.5 Prioritizace jednotlivých opatření z pohledu srážkoodtokových poměrů

B.6 Zhodnocení proveditelnosti navržených opatření s ohledem na vlastnické vztahy

B.7 vymezení vhodných lokalit pro monitoring a následné vyhodnocení účinnosti opatření (před, během, po realizaci). Předpokládané měřené parametry - průtok, hladina podzemní vody, srážky, teplota vzduchu.

- Výstupy studie

  - výstupy analytické části

  - průvodní a technická zpráva

  - mapové výstupy

  - tabulky a grafy

  - dokladová část

  - výstupy návrhové části

  - průvodní a technická zpráva

  - mapové výstupy (zhotovitel je povinen zpracovat návrh obvodu JPÚ jako samostatnou GIS vrstvu (shp/dgn/dxf)

  - tabulky a grafy

  - dokladová část

- Posouzení možnosti výkupu a směn pozemků

D.1 Identifikace pozemků, které jsou klíčové pro realizaci navržených opatření (protierozních, protipovodňových, melioračních).

D.2 Vyhodnocení vlastnických vztahů a dostupnosti státní a obecní půdy.

D.3 Stanovení prioritních pozemků vhodných k výkupu před zahájením JPÚ (s ohledem na technickou proveditelnost, ekonomickou efektivitu a strategický význam pro opatření).

D.4 Doporučení postupu pro výkup (samospráva, státní správa) včetně orientačního odhadu nákladů a harmonogramu.

D.5 Zhodnocení alternativních řešení v případě nemožnosti výkupu (minimalizace opatření, změna trasy, směny v JPÚ).

D.6 Vyznačení návaznosti: opatření → potřebné pozemky → dostupnost → návrh obvodu JPÚ

(„Dílo“)

(Dílo dále také jako „Plnění“)

- Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

- Objednatel se zavazuje za provedení Díla zaplatit Zhotoviteli odměnu vymezenou v čl. VII této Smlouvy.

Čl. II

Podklady k provedení Díla

- Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli bezodkladně po podpisu této Smlouvy tyto podklady:

  - Mapu BPEJ

  - PSZ Neuměř, PSZ Kvíčovice

  - Územní studie povodí Chuchla od pramene po ústí do Radbůzy

  - Zákres předpokládaného obvodu dotčeného území

Čl. III

Doba a místo Plnění

- Dílo vymezené v čl. I této Smlouvy a Přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno Objednateli nejpozději do 31. 01. 2027 .

- Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním Díla bezprostředně po podpisu této Smlouvy.

- Místem Plnění je Česká republika, zejména sídlo Zhotovitele, místem předání Díla je sídlo Objednatele.

Čl. IV
Povinnosti Smluvních stran

- Zhotovitel je povinen:

  - při Plnění postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oboru;

  - po ukončení poskytování Plnění vrátit Objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, které v souvislosti s poskytováním Plnění od Objednatele obdržel, pokud nebyly určeny ke spotřebování při poskytnutí Plnění;

  - nepoškozovat při poskytování Plnění zájmy Objednatele a jednat tak, aby byla činností Zhotovitele co nejméně narušena běžná činnost Objednatele;

  - v případě nutnosti součinnosti Objednatele sdělit Objednateli požadavek na tuto součinnost nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti;

  - zajistit si podklady nad rámec čl. II této Smlouvy potřebné pro provedení Díla vlastními prostředky;

  - řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny Objednatele, pokud nejsou v rozporu se zněním Smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla zabezpečit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí. Objednatel je oprávněn plnění povinností uvedených v tomto bodu kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

- Objednatel je povinen:

- poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné poskytování Plnění;

- poskytnout Zhotoviteli dokumenty a informace dle čl. II této Smlouvy nezbytné pro poskytování Plnění.

Čl. V
Převzetí Díla

- Zhotovitel se zavazuje předat první část Díla (Analýza území) dle čl. I této Smlouvy Objednateli nejpozději do 30. 11. 2026. O akceptaci první části Díla bude vyhotoven akceptační protokol, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.

- Objednatel je oprávněn v průběhu zpracování Díla Zhotovitelem svolat minimálně 2 kontrolní dny. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění Díla provádí služby v rozporu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen na základě písemné žádosti Objednatele neprodleně zjednat nápravu. Nezjedná-li Zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu, nejdéle však 5 pracovních dnů od doručení žádosti od Objednatele o zjednání nápravy, považuje se toto prodlení za porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

- Zhotovitel předá Dílo Objednateli v počtu 3 paré v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě na výměnné úložiště Státního pozemkového úřadu, kde mapová část Díla bude odevzdána ve formátech dgn, nebo dxf, nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf a tabulková část ve formátech xls a pdf.

- Dílo bude předáno v sídle Objednatele, kde jej převezme zástupce Objednatele pro věci technické.

- O předání celého Díla bude vyhotoven protokol o převzetí a předání Díla potvrzující, že Dílo odpovídá zadání této Smlouvy a případným připomínkám Objednatele. Protokol bude následně podepsán oběma Smluvními stranami. Podpisem finálního protokolu Smluvními stranami dochází k převzetí Díla.

- Dílo musí být Zhotovitelem předáno nejpozději ke dni

  - první část Díla (Analýza území)      30. 11. 2026

  - celé Dílo			       31. 01. 2027

jinak je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla.

Čl. VI
Vlastnické právo, právo užívání

- V případě, že součástí nebo jedním z výstupů Plnění Zhotovitele podle této Smlouvy je poskytnutí movitých věcí, které se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich převzetí Objednatelem podle čl. V odst. 5. této Smlouvy. Do nabytí vlastnického práva uděluje Zhotovitel Objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této Smlouvy.

- V případě, že součástí Plnění Zhotovitele podle této Smlouvy je Plnění, které je považované ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“) za Autorské dílo („Autorské dílo“), uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění toto Autorské dílo užívat za podmínek sjednaných v tomto čl. VI Smlouvy a to od okamžiku převzetí součásti Plnění, která příslušné Autorské dílo obsahuje Objednatelem, do té doby je Objednatel oprávněn Autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k převzetí příslušné součásti Plnění.

- Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k Autorskému dílu užívat toto Autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je s ohledem na účel této Smlouvy oprávněn užívat Autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových Autorských práv k takovémuto Autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších Autorských děl, zařazovat do databází apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje oprávnění k užití Autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za předpokladu, že tím bude docházet k užití Autorského díla v souladu s účelem, pro který bylo Autorské dílo vytvořeno. Licence k Autorskému dílu je poskytována jako výhradní. Objednatel není povinen licenci využít.

- Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.

- Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k Autorskému dílu je zahrnuta v ceně za poskytnutí Plnění dle této Smlouvy.

Čl. VII

Cena

- Zhotoviteli náleží za poskytování Plnění odměna v následující výši:

Celková cena za provedení Díla bez DPH	      [DOPLNIT] Kč

DPH							      [DOPLNIT] Kč

Celková cena za provedení Díla vč. DPH	      [DOPLNIT] Kč

Cena je platná po celou dobu realizace Díla a obsahuje veškeré práce související s provedením Díla a kryje náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení Díla, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

Čl. VIII
Platební podmínky a fakturace

- Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu za provedení Díla jen po řádném předání a převzetí celého Díla dle čl. V odst. 5. této Smlouvy, a to na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem („faktura“).

- Fakturační adresou faktur bude vždy: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. Na faktuře bude uveden konečný příjemce plnění Díla: Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň. Elektronická faktura bude doručena do datové nebo e-mailové schránky (epodatelna@spu.gov.cz) Objednatele. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury.

- Faktura je splatná do 30 dnů po jejím obdržení Objednatelem. Faktura musí být Objednateli doručena nejpozději do 30. 11. kalendářního roku. Připadne-li termín splatnosti na den, který není pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den.

- Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.

- Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé Smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

Čl. IX
Záruční podmínky, vady Díla

- Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Díla a Dílo jako celek mají ke dni jejich převzetí dle čl. V odst. 6. a dále po dobu 36 +       [DOPLNIT] měsíců od převzetí Díla vlastnosti stanovené v této Smlouvě a jsou úplné. Po dobu záruční lhůty má Objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. Reklamací vad se záruční doba přerušuje a po odstranění vad pokračuje záruční lhůta dále.

- Případné vady Díla oznámí Objednatel Zhotoviteli doporučeným dopisem, ve kterém vady popíše a určí lhůtu, do které Zhotovitel vady odstraní. Dílo a jeho část má vady, pokud neodpovídá (kvalitou či rozsahem) předmětu a účelu uvedenému ve Smlouvě nebo požadavkům obecně závazných právních předpisů. Odstranění vad provede Zhotovitel na svůj náklad nejpozději do 14 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.

- Převezme-li Objednatel Dílo se skrytou vadou, kterou nebylo možno zjistit v průběhu předání Díla ani při správním řízení, má právo na odstranění vad ve stanovené lhůtě určené Objednatelem.

- Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za vady se řídí obecnou právní úpravou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) s výjimkou předchozích odstavců tohoto článku.

Čl. X

Smluvní pokuty, náhrada škody

- Pokud Zhotovitel nedodá Objednateli první část Díla ve lhůtě vymezené v čl. V
odst. 1. této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH.

- Pokud Zhotovitel nedodá Objednateli ve lhůtě vymezené v čl. V odst. 6. této Smlouvy Dílo splňující požadavky této Smlouvy pro jeho řádné převzetí Objednatelem, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

- Pokud Objednatel neuhradí Zhotoviteli fakturu ve lhůtě stanovené v čl. VIII odst. 3. této Smlouvy, uhradí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. IV odst. 2. a čl. XII odst. 1. této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

- Smluvní pokuty jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejich úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

- Žádná ze Smluvních stran není oprávněna započíst jakoukoliv svoji pohledávku ze Smlouvy proti pohledávce druhé Smluvní strany.

- Zaplacení jakékoli smluvní pokuty se nedotýká práva Smluvních stran na náhradu škody v plné výši a nezbavuje povinnou stranu povinnosti splnit její závazky vyplývající z této Smlouvy.

- Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto Smlouvou, a Objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný Zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu Objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí Objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel Objednatele předem neupozornil.

Čl. XI
Výpověď a odstoupení od Smlouvy

- Objednatel je oprávněn bez jakýchkoli sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě, že

  - Zhotovitel je po více než 40 dní v prodlení s dodáním Díla splňujícího požadavky této Smlouvy pro jeho řádné převzetí Objednatelem dle čl. V odst. 5. ve lhůtě vymezené v čl. V odst. 6.;

  - Zhotovitel neodstranil vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. IX odst. 2.;

  - Zhotovitel porušil povinnost mlčenlivosti dle čl. XIII odst. 1.; nebo

  - Zhotovitel poruší tuto Smlouvu jiným podstatným způsobem.

- Objednatel je také oprávněn bez jakýchkoliv sankcí nebo odpovědnosti vůči Zhotoviteli odstoupit od této Smlouvy, nebude-li schválena nebo bude-li odebrána částka ze státního rozpočtu, či z jiných zdrojů (např. z EU), která byla určena k úhradě za Plnění této Smlouvy.

- Ve vztahu k Dílu je Objednatel oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s jednoměsíční výpovědní lhůtou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.

- Je-li závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby.

Čl. XII
Ostatní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při Plnění této Smlouvy v tajnosti a nezpřístupnit tyto informace žádné třetí osobě.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu provést Dílo dle Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

- Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazují se jí veškerá písemná a ústní ujednání Smluvních stran o předmětu této Smlouvy

- Objednatel může provést u Zhotovitele kontrolu Plnění Smlouvy.

- V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k Plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma Smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro Smluvní stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

- Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Veškeré změny a doplňky budou uskutečněny po vzájemné dohodě Smluvních stran formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

- Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanského zákoníku, na čemž se obě Smluvní strany dohodly.

- Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o ochraně informací, licenční ustanovení ani další ustanovení a nároky z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

- Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění.

- Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	[Obchodní firma Zhotovitele]       [DOPLNIT]

Místo: Plzeň		Místo:       [DOPLNIT]

Datum: dle elektronického podpisu                                     Datum: dle elektronického podpisu

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podpsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jana Horová						Jméno:       [DOPLNIT]

vedoucí Pobočky Plzeň					Funkce:       [DOPLNIT]

Příloha č. 1: Podrobná specifikace Plnění

Příloha č. 1: Podrobná specifikace Plnění

1. Analýza území

1.1. Vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního modelu terénu („DMT“), jako jsou:

přehledná mapa území včetně vrstevnic, mapa sklonitosti, mapa expozice, mapa podrobné hydrologické situace včetně směrů a akumulace odtoku, mapa druhů pozemků (využití území), mapa uživatelů zemědělské půdy dle veřejného registru půdy („LPIS“), mapa hloubky půdy, mapa hydrologických skupin půd, mapa hlavních půdních jednotek, mapa čísel odtokových křivek CN (doporučená měřítka map 1:5 000, 1:10 000)

1.2. Provedení terénního průzkumu za účelem:

- ověření správnosti provedených analýz (především druhů pozemků)

- dokumentace erozních a povodňových rizik

- identifikace melioračních staveb

- pořízení fotodokumentace

1.3. Analýza ohrožení území vodní erozí půdy:

- stanovení potenciální ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí (dlouhodobý průměrný smyv půdy) na podkladě LPIS v rastrovém vyjádření dle metodiky VÚMOP s použitím faktoru R = 40 MJ.ha-1.cm.h-1

1.4. Analýza ohrožení území větrnou erozí půdy:

- stanovení potenciální ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí (dle metodiky VÚMOP)

1.5. Analýza srážkoodtokových poměrů území:

- analýza odtokových poměrů a vymezení kritických profilů včetně jejich přispívajících ploch (z hlediska nepříznivého působení povrchového odtoku a transportu splavenin) na podkladě DMT

- výpočet odtokových charakteristik (zejména objemu odtoku a kulminačního průtoku), z návrhových srážek ve vymezených kritických profilech metodou CN křivek

- provedení hydrotechnických výpočtů pro návrh technických opatření

1.6. Analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací či jiných studií krajinných struktur (Územní studie Chuchla od pramene po ústí Radbuzy, PSZ Kvíčovice, PSZ Neuměř popř. jiné)

- posouzení možnosti využití územního plánu pro následný návrh protierozních a protipovodňových opatření

1.7. Provedení identifikace melioračních staveb v území ze všech dostupných podkladů s užším zaměřením na odvodňovací zařízení (hlavní a podrobná odvodňovací zařízení)

1.8 analýza účinnosti navržených opatření vyplývajících z ÚS Chuchla

- samostatné posouzení každého opatření navrženého z ÚS Chuchla

- následné vyhodnocení účinnosti opatření na srážkoodtokové události v rámci jednotlivých subpovodí a posléze v rámci celého dílčího povodí (od pramene po závěrový profil).

2. Návrh opatření

2.1. Návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření (prostorově a funkčně uspořádaný, a dále využitelný v JPÚ – prioritně převzatý z ÚS Chuchla, v případě vyhodnocení neproveditelnosti upravený nebo nově navržený)

- návrh organizačních, agrotechnických a technických protierozních opatření v ploše povodí (možnost variantních řešení)

- návrh vodohospodářských opatření (včetně stanovení rozsahu geologického průzkumu v ha)

- rámcový návrh cestní sítě, především s možností využití jejich protierozní funkce (podrobné vymezení cestní sítě s ohledem na pozemkovou držbu bude až předmětem plánu společných zařízení)

- návrh základních technických parametrů u navržených opatření

- posouzení možnosti zapojení navržených protierozních a protipovodňových opatření do Územního systému ekologické stability („ÚSES“) s vazbou na územní plán

2.2 Projednání návrhů opatření s KrÚPK – Odbor ŽP, správci vodních toků a povodí, dotčených orgánů a zástupci obce.

2.3 Zohlednění a zapracování připomínek KrÚPK – Odbor ŽP, správců vodních toků a povodí, dotčených orgánů a zástupců obce do komplexního systému návrhu opatření.

2.4 Stanovení účinnosti navržených opatření (především formou změny erozních a odtokových poměrů území).

2.5 Prioritizace jednotlivých opatření z pohledu srážkoodtokových poměrů

2.6 Zhodnocení proveditelnosti navržených opatření s ohledem na vlastnické vztahy. Vyhodnocení dostupnosti státní a obecní půdy v místech navržených opatření a popř. možnost směn pozemků v následující JPÚ. V případě nedostatku státní a obecní půdy, eventuelně nesměnitelnosti pozemků bude navržena a zhodnocena minimalizace navržených opatření.

2.7 Vymezení vhodných lokalit pro měření účinnosti opatření (před, během, po realizaci) -  předpokládané měřené parametry – průtok, hladina podzemní vody, srážky pro budoucí monitoring

3. Výstupy studie

3.1. Výstupy analytické části:

- průvodní a technická zpráva

- vymezení zájmového území studie, popis území (morfologické, geologické, hydropedologické, hydrologické, klimatické podmínky, využití území, apod.)

- popis výpočtů erozní ohroženosti území (vodní i větrná eroze)

- popis provedení terénního průzkumu

- popis stanovení kritických profilů a jejich přispívajících ploch

- popis stanovení základních odtokových charakteristik a popis hydrotechnických výpočtů

- popis provedené analýzy stávajících územně plánovacích dokumentací a stávajících vodohospodářských studií a studií odtokových poměrů, zejména ÚS Chuchla

- popis způsobů identifikace melioračních staveb včetně uvedení použitých zdrojů

- posouzení případných nesouladů v Územní studie Chuchla od pramene po ústí Radbuzy, PSZ Kvíčovice, PSZ Neuměř a v územně plánovacích podkladech a v územně plánovací dokumentaci

- mapové výstupy

- rozborové mapy viz kap. 1.1

- současná potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí

- současná potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí

- kritické profily a jejich přispívající plochy

- mapa identifikovaných melioračních staveb s odlišením odvodňovacích zařízení

- tabulky a grafy (možno jako součást průvodní a technické zprávy)

- tabulky současných hodnot erozního smyvu a erozního ohrožení na zemědělském půdním fondu

- tabulky a graf současných odtokových poměrů území

- tabulky plynoucí z analýzy územně technických podkladů (stav územních plánů, seznam správců inženýrských sítí, údaje z technicko – provozní evidence správce toku apod.)

- tabulky výměr melioračních staveb s odlišením odvodňovacích zařízení

- pozemky klíčové pro realizaci navržených opatření (protierozních, protipovodňových, melioračních)

- tabulky dotčených uživatelů a vlastníků půdy

- přehled dostupnosti státní a obecní půdy

- prioritní pozemky k výkupu před zahájením JPÚ

- dokladová část

- zprávy, záznamy, zápisy z projednání, seznamy dokumentů, atd.

3.2. Výstupy návrhové části:

- průvodní a technická zpráva

- popis návrhu plošných a liniových prvků protipovodňové a protierozní ochrany, krajinotvorné prvky, prvky biodiverzity z ÚS Chuchla, upravených nebo nově navržených prvků

- popis výsledného situačního řešení komplexního systému opatření – syntéza problematik území, souhrnný textový výstup všech navrhovaných opatření

- popis návrhu cestní sítě

- možnosti zapojení navržených opatření do ÚSES

- popis vyhodnocení účinnosti všech navrhovaných opatření

- územně technické podmínky realizovatelnosti navržených opatření

- vyhodnocení a závěry navržených opatření po projednání s KrÚPK – Odbor ŽP, správci vodních toků a povodí, dotčenými orgány a zástupci obce

- zhodnocení proveditelnosti navržených opatření s ohledem na vlastnické vztahy

- v případě nedostatku státní a obecní půdy, eventuelně nesměnitelnosti pozemků návrh a zhodnocení minimalizace, popř. změny umístění navržených opatření

- výčet opatření navržených v intravilánech obcí

- návrh lokalit pro měření účinnosti opatření (před, během, po realizaci) -  průtok, hladina podzemní vody, srážky, teplota vzduchu pro budoucí monitoring

- návrh obvodu JPÚ s ohledem na realizovatelnost navržených opatření mapové výstupy

- mapové výstupy

- návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření, krajinotvorné prvky, prvky biodiverzity

- mapa cestní sítě

- potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí po návrhu opatření

- potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí po návrhu opatření

- vyhodnocení účinnosti navržených opatření na odtokové poměry

- zákres návrhu obvodu JPÚ (zhotovitel je povinen zpracovat návrh obvodu JPÚ jako samostatnou GIS vrstvu (shp/dgn/dxf)

- zákres lokalit pro měření účinnosti opatření (před, během, po realizaci) - průtok, hladina podzemní vody, srážky pro budoucí monitoring

- tabulky a grafy (možno jako součást průvodní a technické zprávy)

- tabulky vyhodnocení účinnosti navržených opatření (změna erozních i odtokových poměrů)

- grafy vyhodnocení účinnosti navržených opatření (změna erozních i odtokových poměrů)

- bilance půdy ve státním a obecním vlastnictví a ve vlastnictví dalších fyzických osob s ohledem na navržené prvky (popř. jejich minimalizace)

- dokladová část

- zprávy, záznamy, zápisy z projednání, záznamy připomínek k návrhu opatření, seznamy dokumentů, atd.

4. Posouzení možnosti výkupu a směn pozemků

- klíčové pozemky pro realizaci navržených opatření (protierozních, protipovodňových, melioračních).

- vyhodnocení vlastnických vztahů a dostupnosti státní a obecní půdy v místech navržených opatření a popř. možnost směn pozemků v následující JPÚ

- stanovení prioritních pozemků vhodných k výkupu před zahájením JPÚ (s ohledem na technickou proveditelnost, ekonomickou efektivitu a strategický význam pro opatření).

- doporučení postupu pro výkup (samospráva, státní správa) včetně orientačního odhadu nákladů a harmonogramu.

- zhodnocení alternativních řešení v případě nemožnosti výkupu (minimalizace opatření, změna trasy, směny v JPÚ)

- vyznačení návaznosti: opatření → potřebné pozemky → dostupnost → návrh obvodu JPÚ