DODATEK č. 6

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Úsov-město       
č.:  7-2017-521101 ze dne 11. 1. 2017

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany :

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Blanická 383/1, 779 00 Olomouc |
| Zastoupen: | JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského pozemkového úřadu |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Romana Svobodová, zástupkyně vedoucí Pobočky Šumperk Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk |
| Adresa: | SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk |
| Telefon: | +420 721 238 380/ +420 606 216 085 |
| E-mail : | olomoucky.kraj@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Geodézie Cindr s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc. |
| --- | --- |
| První společník (vedoucí společník) : | “Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“ Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto IČO : 64255611 DIČ : CZ64255611 |
| Druhý společník: | GEODÉZIE CINDR s.r.o. Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová IČO: 02967723 DIČ: CZ02967723 |
| Třetí společník : | Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek, CSc. xxxxx, 568 01 Svitavy IČO : 13553003 DIČ : CZxxxxx |
| Na základě plné moci za společnost jedná : | Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti “Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“ |
| Sídlo: | Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Telefon: | +420 xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| Bankovní spojení: | MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí |
| Číslo účtu: | 341 302 664/0600 |
| IČO: | 64255611 |
| DIČ: | CZ64255611 |
| ID DS: | gv6y8j4 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6:

Čl. I

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek – navýšení – u níže uvedené dílčí části:

Navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Počet navýšených MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 14 | 2 500 | 35 000 |

Hodnota změn činí 35 000 Kč bez DPH, (tj. 0,95 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- V rámci zpracování dokumentace ke změně katastrální hranice bylo zjištěno, že skutečná změna katastrální hranice (počítáno z délky změny katastrální hranice ve stávající mapě katastru nemovitostí) bude provedena v celkové délce 2348 m, což je 24 MJ. Ke změně došlo na úseku Úsov – Police, Úsov – Stavenice, Úsov – Medlov.

- V průběhu vyhotovení návrhu KoPÚ se požadavky obcí na navrženou změnu katastrální hranice a současně i obecní hranice měnily. Obce požadovaly změnu provést tak, aby následně nedošlo ke změně výměr předmětných katastrálních území. Po schválení změn zastupitelstvem dotčených obcí byla stanovena celková délka změny – navýšení o 14 MJ.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatek č. 2 a č. 5), činí 4,83 %, nepřesáhne tak 10 % původní hodnoty závazku.

Dále je předmětem dodatku změna osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.):

| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Romana Svobodová, zástupkyně vedoucí Pobočky Šumperk Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk |
| --- | --- |
| Telefon: | +420 721 238 380/ +420 606 216 085 |

Ostatní údaje objednatele zůstávají beze změn.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI., odst. 6.1., ve znění Dodatku č. 2 a č. 4 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 660 206,00 Kč | 2 008 849,26 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 070 450,00 Kč | 1 295 244,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 217 750,00 Kč | 263 477,50 Kč |
| Hlavní celek 4 „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ | 612 500,00 Kč | 741 125,00 Kč |
| Celková cena díla | 3 560 906,00 Kč | 4 308 696,26 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl.III

Závěrečná ustanovení

- 1. 	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 – č. 5, zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc 						Místo: Vysoké Mýto

Datum: 30. 3. 2026						Datum: 30. 3. 2026

……………………………………………					……………………………………………

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.					Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti

pro Olomoucký kraj

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová