DODATEK č. 2

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy

- v k.ú. Hladov č.: 788-2023-520201 ze dne 14. 9. 2023 (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupený: 	Bc. Lucií Červenou, radou Pobočky Jihlava

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 702 126 657

E-mail: 		lucie.cervena1@spu.gov.cz

ID datové schránky: 		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 	 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- TRAVAL, s.r.o.

se sídlem Čechova 727, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 85 518

Zastoupená: 	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

V technických záležitostech zastoupený:	xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:	6v9764u

Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu:	7000017576/8040

DIČ:	CZ 26085518

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků dle čl. 6.2.8 Smlouvy | ha | 277 | 276 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) dle čl. 6.3.1 Smlouvy | ha | 226 | 225 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a dle čl. 6.3.2 Smlouvy | ha | 226 | 225 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6.4 | Mapové dílo dle čl. 6.4 Smlouvy | ha | 277 | 276 | 500,00 | 500,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 3 900,00 |

Hodnota změn činí 3 900 Kč bez DPH, (tj. 0,18 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 3 900 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Na základě vyšetření hranic obvodu KoPÚ a zhotovitelem odevzdaných elaborátů z dílčích částí 
6.2.4 = Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 = Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, došlo ke snížení počtu měrných jednotek u těchto dílčích částí. Po provedení zápisu obvodu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí byl proveden výpočet výměry upravovaného území. V důsledku výše popsaného dochází ke snížení počtu měrných jednotek (ha) u v tabulce uvedených dílčích částí 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (Dodatek č. 1), nepřesáhne dle § 222 odst. 4 ZZVZ v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 253 400,00 Kč | 1 516 614,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 751 000,00 Kč | 908 710,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 138 000,00 Kč | 166 980,00 Kč |
| Celková cena | 2 142 400,00 Kč | 2 592 304,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Místo: Jihlava		Místo: České Budějovice

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Vendula Valentová

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatelka společnosti

Státního pozemkového úřadu

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………………

Ing. Jana Šlejtrová

vedoucí Pobočky Jihlava