DODATEK č. 1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebenice II. etapa
číslo smlouvy dle ASPÚ: 562-2025-508101, číslo smlouvy dle ISPU: 559-2025-508202,

- ze dne 23. 10. 2026

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, na adrese Husitská 1071/2, Teplice 41502.

Pobočka Děčín, na adrese 28. října 979/19, 40501 Děčín.

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj.

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj.

V technických záležitostech zastoupený:       Radek Kugler, Pobočka Děčín

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 745

E-mail: 	radek.kugler@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů, jednatelem; Ing. Janou Švábovou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: +XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - nově stanovené úseky. | 100 bm | 13 | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 10 000,00 |

Hodnota změn činí 10 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,43 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Na základě šetření obvodů pozemkových úprav byl zjištěn nesoulad v počtu MJ u dílčí části 6.2.4.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 698 000,00 Kč | 844 580,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 436 900,00 Kč | 1 738 649,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 180 250,00 Kč | 218 102,50 Kč |
| Celková cena | 2 315 150,00 Kč | 2 801 331,50 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Místo: Teplice		Místo: Praha

Datum: 30.03.2026	Datum: 27.03.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Jaroslava Kosejková 					Ing. Petr Kubů

ředitelka Krajského pozemkového 				jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

úřadu pro Ústecký kraj

Za správnost: Ing. Lucie Slabá

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebenice II. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH v Kč | Cena vč. DPH | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - aktualizace | ha | 515 | 500,00 | 257 500,00 | 311 575,00 | 31.12.2025 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - nově stanovené úseky. | 100 bm | 15 | 5 000,00 | 75 000,00 | 90 750,00 | 31.03.2026 |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 050,00 | 31.03.2026 |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu - aktualizace | ha | 515 | 350,00 | 180 250,00 | 218 102,50 | 30.07.2026 |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace | ha | 515 | 350,00 | 180 250,00 | 218 102,50 | 30.09.2026 |  |
| „Přípravné práce“ celkem |  |  |  |  | 698 000,00 | 844 580,00 | 30.9.2026 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - aktualizace | ha | 515 | 1 000,00 | 515 000,00 | 623 150,00 | 30.11.2027 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy - aktualizace | ha | 10 | 500,00 | 5 000,00 | 6 050,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - aktualizace | 100 bm | 52 | 200,00 | 10 400,00 | 12 584,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 100,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 41 500,00 | 41 500,00 | 50 215,00 |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 470,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 840,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 815,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - aktualizace | ha | 515 | 1 000,00 | 515 000,00 | 623 150,00 | 30.9.2028 |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 150 000,00 | 300 000,00 | 363 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 150,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 470,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 840,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 815,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Návrhové práce“ celkem |  |  |  |  | 1 436 900,00 | 1 738 649,00 |  |  |
|  | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 515 | 350,00 | 180 250,00 | 218 102,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Mapové dílo“ celkem |  |  |  |  | 180 250,00 | 218 102,50 |  |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem v Kč |  |  |  |  | 698 000,00 Kč | 844 580,00 Kč |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem v Kč |  |  |  |  | 1 436 900,00 Kč | 1 738 649,00 Kč |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem v Kč |  |  |  |  | 180 250,00 Kč | 218 102,50 Kč |  |  |
| Celková cena v Kč |  |  |  |  | 2 315 150,00 Kč | 2 801 331,50 Kč |  |  |