Dodatek č. 7

- ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Sběř, k.ú. Hrobičany a k.ú. Velešice, číslo smlouvy objednatele: 1413-2021-514101, ze dne 19.10.2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,

503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočka Jičín,

Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 945 298, +420 604 567 929

E-mail: jicin.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7

Čl. I.

Předmět dodatku

## Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek pro KoPÚ v k. ú. Velešice.

## Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

## navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ (změna) | Nový počet MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) | Nová cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 3 | 4 | 4 800,00 | 14 400,00 | 19 200,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 14 400,00 |  |

Hodnota změn činí 14 400,00 Kč bez DPH, (tj. a 0,33 % původní hodnoty závazku z celé smlouvy, 
a 1,56 % původní hodnoty závazku pouze pro KoPÚ v k.ú. Velešice); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení MJ (změna) | Nový počet MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) | Nová cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 1 | 0 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 1 | 0 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 | 0 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 18 750,00 |  |

Hodnota změn činí 18 750,00 Kč bez DPH, (tj. 0,43 % původní hodnoty závazku z celé smlouvy, 
a 2,03 % původní hodnoty závazku pouze pro KoPÚ v k.ú. Velešice); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 4 350,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem změny závazku ze smlouvy je úprava měrných jednotek na skutečný stav u výše uvedených dílčích částí (Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení). Změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Velešice a k.ú. Vysoké Veselí byla provedena na 343 m, čímž se z původní 1 MJ navyšuje počet měrných jednotek na 4 MJ. K odvolání v řízení o KoPÚ Velešice nedošlo, proto se u částí díla 6.3.5 i), 6.3.5 ii) a 6.3.5 iii) snižuje počet MJ z původní 1 MJ na 0 MJ.

## Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených, (dle dodatků č. 1, 2, 5, 6, 7) činí celkem 6,08 % původní hodnoty závazku ze smlouvy (pro KoPÚ v k.ú. Velešice celkem 9,94 % původní hodnoty závazku) a nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3. Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 607 250,00 | 1 944 772,50 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 2 308 900,00 | 2 793 769,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 446 500,00 | 540 265,00 |
| Celková cena | 4 362 650,00 | 5 278 806,50 |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

## 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

## 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

## 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                     GEOREAL spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký

kraj

Místo: Hradec Králové		Místo: Plzeň

Datum: 02.04.2026	Datum: 01.04.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Petr Lázňovský	Martin Vondráček

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	jednatel GEOREAL spol. s r.o.

Přílohy:

1a) Položkový výkaz činností KoPÚ Sběř

1b) Položkový výkaz činností KoPÚ Hrobičany

1c) Položkový výkaz činností KoPÚ Velešice