Dodatek č. 10

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně,
číslo smlouvy objednatele: 199-2021-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 68/2021, 
ze dne 8.3.2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka: Jičín na adrese Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín

Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 945 298, + 420 725 047 742

E-mail: jicin.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 266 95 103

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 74f75k9

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 51-3715620207/0100

DIČ: CZ26695103

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 10

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je:

- změna dodavatele v případě společné účasti dodavatelů v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ,

- změna MJ (snížení počtu MJ) u dílčí části 6.3.5) - Aktualizace návrhu po ukončeném odvolacím řízení

Čl. II.

Změna dodavatele v případě společné účasti dodavatelů

Předmětem dodatku je změna dodavatele v případě společné účasti dodavatelů ve veřejné zakázce s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně.

V této veřejné zakázce byla dne 08.03.2021 uzavřena smlouva o dílo (číslo smlouvy objednatele: 199-2021-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 68/2021) mezi smluvními stranami:

- objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 
IČO: 01312774 a

- zhotovitel: sdružením firem Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. a GEOS Litoměřice s.r.o.

první společník (reprezentant společnosti): Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., IČO: 26695103, se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

druhý společník (účastník společnosti): GEOS Litoměřice s.r.o., IČO: 06035159, se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

Na základě skutečností uvedených níže dochází ke změně zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů takto:

Původní název zhotovitele:

Sdružení firem

- první společník (reprezentant společnosti): Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 266 95 103

- druhý společník (účastník): GEOS Litoměřice s.r.o., se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 060 35 159

Nový název zhotovitele:

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 266 95 103

Odůvodnění:

Dne 13.10.2025 obdržel objednatel informaci od reprezentanta společnosti o ukončení podnikatelské činnosti firmy GEOS Litoměřice s.r.o. a jejím vstupu do likvidace ke dni 01.10.2025. K tomu byl doložen výpis z obchodního rejstříku ze dne 23.02.2026.

Po dobu likvidace bude firma užívat název GEOS Litoměřice s.r.o. v likvidaci. Likvidátor společnosti přebírá působnost statutárního orgánu a činí kroky směřující k řádnému vypořádání závazků (tj. majetkových a závazkových vztahů).

Firma Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. (reprezentant společnosti) prohlásila, že převzala od firmy GEOS Litoměřice s.r.o. realizační tým zhotovitele v rámci veřejné zakázky. K tomuto firma Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. doložila aktualizované čestné prohlášení o splnění kvalifikace ze dne 11.02.2026 a Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 19.01.2026. Tímto firma Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. prokázala splnění kvalifikace v rozsahu původních zadávacích podmínek.

Současně se firma Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. zavázala k plnění veškerých dosud nesplněných závazků zhotovitele ze smlouvy, a tím přebírá celý rozsah plnění.

Dle výše uvedených skutečností, nedochází ke změně předmětu zakázky ani cenové či ekonomické rovnováhy smlouvy. Firma Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. prokázala, že je objektivně způsobilá dokončit plnění smlouvy sama.

Smluvní strany dále prohlašují, že velká část díla (tj. 90,4 % díla KoPÚ v k. ú. Libáň a 88,0 % díla KoPÚ v k. ú. Zliv u Libáně) byla již zpracována a současně uhrazena.

Změna dodavatele je v tomto případě vyvolána objektivní okolností spočívající ve vstupu jednoho ze členů sdružení do likvidace. Smluvní strany tímto dodatkem potvrzují, že touto změnou:

- nedochází ke změnu rozsahu, povahy ani ceny díla,

- změna nemá dopad na kvalitu ani způsob provedení díla,

- nemění se ekonomická rovnováha ve prospěch zhotovitele,

- nedochází k nahrazení zhotovitele třetí osobou,

- nedochází ke změně, která by mohla ovlivnit výběr dodavatele v zadávacím řízení,

- Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. se podpisem tohoto dodatku zavazuje převzít veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, která doposud náležela společnému sdružení.

## Čl. II. dodatku je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze smlouvy je změnou závazku nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla.

Čl. III.

Změna MJ (snížení počtu MJ) u dílčí části 6.3.5 - Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení

## Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek v KoPÚ v k. ú. Libáň.

## Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

## snížení počtu MJ u dílčí části pro KoPÚ v k.ú. Libáň:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ (změna) | Nový počet MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | LV | 1 | 1 | 0 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Hodnota změn činí 5 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,20 % původní hodnoty závazku pro KoPÚ v k.ú. Libáň); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

snížení počtu MJ u dílčích částí pro KoPÚ Zliv u Libáně:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ (změna) | Nový počet MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | LV | 1 | 1 | 0 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Hodnota změn činí 5 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,33 % původní hodnoty závazku pro KoPÚ v k.ú. Zliv u Libáně); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 10 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Změna smluvního závazku je prováděna z důvodu aktualizace měrných jednotek u uvedených dílčích částí na jejich skutečný stav. Nebyla podána žádná odvolání proti Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Libáň ani v k.ú. Zliv u Libáně. V důsledku toho nebudou příslušné fakturační celky – Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení – využity.

Čl. III.  dodatku je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených pro KoPÚ v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně (dodatky č. 2, 6, 7, 8, 9, 10), činí celkem 404 305,00 Kč bez DPH (tj. 10,23 % původní hodnoty závazku ze smlouvy), z toho pro KoPÚ v k.ú. Libáň celkem 141 855,00 Kč bez DPH a pro KoPÚ v k.ú. Zliv u Libáně 262 450,00 Kč bez DPH, a nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Čl. IV.

Cena díla v souladu s nepodstatnou změnou závazku uvedenou v čl. III. tohoto dodatku

Vzhledem k výše uvedeným změnám uvedeným v čl. III. tohoto dodatku se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3. Smlouvy (tj. součet za KoPÚ v k.ú. Libáň a za KoPÚ v k.ú. Zliv u Libáně), takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 2 298 325,00 Kč | 2 780 973,25 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 995 280,00 Kč | 1 204 288,80 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 321 510,00 Kč | 389 027,10 Kč |
| Celková cena | 3 615 115,00 Kč | 4 374 289,15 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

## 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

## 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

## 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký

kraj

Místo: Hradec Králové		Místo: Praha

Datum: 07.04.2026	Datum: 02.04.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Petr Lázňovský	Ing. Zbyněk Řezník

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	jednatel společnosti