DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 447-2023-508207 ze dne 16. 5. 2023

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice.

Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Danielem Engelem, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 826

E-mail: teplice.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednatelé

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednatelé

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: +XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule

- Předmětem dodatku jsou samostatné méněpráce v celkové výši 23 694,00 Kč bez DPH, spočívající v ponížení měrných jednotek u dotčených hlavních fakturačních celků a dílčích fakturačních celků vymezených smlouvou o dílo číslo 447-2023-508207 ze dne 16. 5. 2023 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“), které vyplynuly ze skutečně provedených prací v rámci zjišťování hranic obvodů Komplexních pozemkových úprav Žežice u Chuderova. V důsledku uvedeného se mění čl. 3 „CENA DÍLA“ Smlouvy a příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – položkový výkaz činností.

Předmět DODATKU

Na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování hranic obvodů Komplexních pozemkových úprav Žežice u Chuderova dochází ke změnám počtů měrných jednotek u hlavních fakturačních celků a dílčích fakturačních celků vymezených Smlouvou, a to v následujícím rozsahu:

- Hlavní fakturační celek 1 „Přípravné práce“:

- 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z 132 MJ (100 bm) na 127 MJ

- 6.2.7 – Rozbor současného stavu z 450 MJ (ha) na 448 MJ

- 6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 450 MJ (ha) na 448 MJ

- Hlavní fakturační celek 2 „Návrhové práce“:

- 6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") z 450 MJ (ha) na 448 MJ

- 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z 450 MJ (ha) na 448 MJ

- Hlavní fakturační celek 3 „Mapové dílo“:

- 6.4 – Mapové dílo z 450 MJ (ha) na 448 MJ

Úpravou počtu MJ dochází ke snížení ceny Díla o 23 694,00 Kč bez DPH.

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 409 064,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 208 872,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 216 832,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 834 768,50 Kč |
| DPH 21 % | 595 301,39 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 430 069,89 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento Dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

    - Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Žežice u Chuderova

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Teplice		Místo: Praha

Datum: 27.11.2024		Datum: 25.11.2024

„elektronicky podepsáno“

| ___________________________ | ___________________________ |
| --- | --- |
| Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS. Funkce: zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Jméno: Ing. Petr Kubů Funkce: jednatel |

| Příloha č. 1 Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Žežice u Chuderova |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 3) | Cena bez DPH celkem v Kč 3) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 13 | 3 000,00 | 39 000,00 | 31.03.2024 2) |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 260 | 1 000,00 | 260 000,00 | 31.05.2024 2) |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 190 | 1 250,00 | 237 500,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 127 | 3 300,00 | 419 100,00 | 30.09.2024 2) |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 6 | 3 300,00 | 19 800,00 | 30.09.2024 2) |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 448 | 484,00 | 216 832,00 | 31.03.2025 2) |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 448 | 484,00 | 216 832,00 | 31.05.2025 2) |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 409 064,00 | 31.5.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 448 | 1 072,50 | 480 480,00 | 31.05.2026 2) |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) | ha | 21 | 1 100,00 | 23 100,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) | 100 bm | 48 | 1 100,00 | 52 800,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) | 100 bm | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1) | ks | 1 | 33 000,00 | 33 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 4) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 4) | ha | 1 | 7 507,50 | 7 507,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 4) | ha | 1 | 4 290,00 | 4 290,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 4) | ha | 1 | 1 608,75 | 1 608,75 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 448 | 1 072,50 | 480 480,00 | 31.03.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 33 000,00 | 66 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 8 | 4 400,00 | 35 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 5) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 5) | ha | 1 | 7 507,50 | 7 507,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 5) | ha | 1 | 4 290,00 | 4 290,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 5) | ha | 1 | 1 608,75 | 1 608,75 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 208 872,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 448 | 484,00 | 216 832,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 216 832,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 409 064,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 208 872,50 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 216 832,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 834 768,50 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 595 301,39 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 430 069,89 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 27.11.2024 |  |  |  | Datum: 25.11.2024 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS. |  |  |  | Jméno: Ing. Petr Kubů |  |  |
| Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 2) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 3) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 5) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |