DODATEK č. 1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) ke KoPÚ Jaroměř 
Číslo Smlouvy Objednatele č. 1: 1032-2025-514204

- Číslo Smlouvy Objednatele č. 2: 37100-m246/25

- Číslo Smlouvy Zhotovitele: 9/2025

- ze dne 30.12.2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 50301 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupený: 	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou, Ing. Karlem Kádou, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 602 155 177, +420 721 715 267

E-mail: 	kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz, rychnov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel č.1“)

a

- Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 659 93 390

v zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Hradec Králové, Pouchovská 401,

503 41 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD s. p., Správy Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD s. p., Správy

Hradec Králové

V technických záležitostech zastoupená: Bc. Luďkem Zedníkem

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:	zjq4rhz

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	20001-15937031/0710

DIČ:	CZ65993390

(dále jen „Objednatel č.2“)

a

- INGEOS spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

Zastoupená: 					jednatelem Tomášem Charvátem

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Tomášem Charvátem

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu:		xxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu:		xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:                                        j39b3sj

Bankovní spojení: 		Raifeisenbank

Číslo účtu:                                                       944056036/5500

DIČ:                                                                 CZ27331083

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ (změna) | Nový počet MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) | Nová cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | 6 | 18 | 2 000,00 | 12 000,00 | 36 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 36 | 2 | 38 | 800,00 | 1 600,00 | 30 400,00 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 16 | 10 | 26 | 5 200,00 | 52 000,00 | 135 200,00 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 629 | 2 | 631 | 300,00 | 600,00 | 189 300,00 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 629 | 2 | 631 | 400,00 | 800,00 | 252 400,00 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 629 | 2 | 631 | 800,00 | 1 600,00 | 504 800,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 629 | 2 | 631 | 800,00 | 1 600,00 | 504 800,00 |
| 6.4 | Mapové dílo | ha | 629 | 2 | 631 | 300,00 | 600,00 | 189 300,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 70 800,00 |  |

Hodnota změn činí 70 800,00 Kč bez DPH, (tj. 2,852 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 70 800,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal dne 17.2.2026 o navýšení počtu MJ u dílčí části 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole o 6 MJ (bodů).

V řešeném území zhotovitel identifikoval více bodů bodového pole, než zhotovitel předpokládal v zadávací dokumentaci. Tyto body musí zhotovitel zrevidovat, jde o navýšení jednotek nezávislé na jeho vůli. Důvodem nepřesnosti odhadu počtu jednotek zhotovitelem je skutečnost, že v databázi bodových polí je v k.ú. Jaroměř velké množství bodů a ve fázi zadání nemá zadavatel možnost v přiměřeném čase přesně zjistit, které z bodů jsou v obvodu pozemkové úpravy.

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod potvrdilo správnost počtu nalezených bodů k revizi v daném obvodu upravovaného území pro KoPÚ Jaroměř dne 23.2.2026.

Navýšení výměry zaměřovaného polohopisu a souvisejících fakturačních celků (tj. dílčí části 6.2.2, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4) vzešlo z požadavku Státního pozemkového úřadu, Oddělení vodohospodářských staveb, pracoviště Hradec Králové na zahrnutí dalšího území do obvodu KoPÚ. Dne 24.2.2026 bylo projednáno s Oddělením vodohospodářských staveb, aby všechny hlavní závlahová zařízení (HZZ) v předmětných lokalitách byly zahrnuty do obvodu pozemkové úpravy.

Na kontrolním dnu 13.3.2026 bylo projednáno se zhotovitelem rozšíření území o navýšení výměry zaměřovaného území dle požadavku Oddělení vodohospodářských staveb. Jedná se o rozšíření území o 2 MJ. Tato změna má vliv i na rozšíření území s trvalými porosty, celkovou výměru řešeného území a délku šetřeného obvodu upravovaného území.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, uvedených v tomto dodatku č. 1 činí celkem 2,852 % a nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3. Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 083 400,00 Kč | 1 310 914,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 281 000,00 Kč | 1 550 010,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 189 300,00 Kč | 229 053,00 Kč |
| Celková cena | 2 553 700,00 Kč | 3 089 977,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel č. 1						Zhotovitel

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.

Krajský pozemkový Hradec Králové

Místo: Hradec Králové		Místo: Teplice

Datum: 07.04.2026	Datum: 02.04.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno Ing. Petr Lázňovský	Jméno Tomáš Charvát

ředitel KPÚ	jednatel společnosti

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Místo: Hradec Králové

Datum: 09.04.2026

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Jméno: Ing. Marek Novotný

ředitel Správy Hradec Králové

Za správnost: Ing. Karel Káda