DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY O OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ PŘÍKAZCE

uzavřená

dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,

Pobočka Prachatice

Sídlo: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

Telefon: 702 126 657

e-mail: frantisek.sebesta@spu.gov.cz

ID DS:

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Jméno: 				Zdeněk Mrzena

Sídlo: 					xxxxxxxxxxxxx, 383 01 Prachatice

Zastoupený: 				xxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 					45039054

DIČ: 					CZxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v živnostenském rejstříku: 	ano

Bankovní spojení: 			xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: 				xxxxxxxxxxxx

e-mail: 				xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 					xxxxxxxxxxxxxxxxx

Není zapsán v obchodním rejstříku

(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením článku VIII. bodu 3. příkazní smlouvy číslo 1098-2025-505205, tento Dodatek číslo 1 k předmětné příkazní smlouvě na zajištění činností technického dozoru stavebníka a další investorsko–inženýrské činností ve výstavbě pro stavby Polní cesty C1 JPÚ Chlum u Volar a Polní cesty C11 Záblatí u Prachatic.

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30. září 2025 příkazní smlouvu číslo 1098-2025-505205 (dále jen „smlouva“) na zajištění činností technického dozoru stavebníka a další investorsko–inženýrské činností ve výstavbě pro stavby Polní cesty C1 JPÚ Chlum u Volar a Polní cesty C11 Záblatí u Prachatic.

Čl. II Předmět Dodatku

- Na základě oznámení příkazníka dochází ke změně jeho účtu.

- Z důvodu nerealizování stavebního objektu Polní cesty C11 Záblatí u Prachatic nebyla ani plněna část služeb spojených se zajištěním práce technického dozoru stavebníka na této stavbě. Z tohoto důvodu došlo ke snížení předpokládané ceny plnění u smlouvy o 35 000 Kč bez DPH z původních 115 000 Kč bez DPH na 80 000 Kč bez DPH. Jedná se o rozsah služeb, které byly spojeny s realizací stavebního objektu Polní cesty C11 Záblatí u Prachatic.

Článek VI. Odměna příkazníka a platební podmínky bod 2 nově zní

2. Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky příkazníka ze dne 24.9.2025 a byla snížena na základě skutečného rozsahu prací. Tato odměna je konečná, přičemž je příkazník povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.

Rozpis položek:

|  | Cena bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena vč. DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Polní cesta C1 JPÚ Chlum u Volar - TDS | 80 000 | 16 800 | 96 800 |
| Polní cesta C11 Záblatí u Prachatic - TDS | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 80 000 | 16 800 | 96 800 |

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Prachaticích dne 22. dubna 2026	V Pečnově dne 24. dubna 2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

...................................................	...................................................

Ing. František Šebesta					Zdeněk Mrzena

vedoucí Pobočky Prachatice				   příkazník

Státní pozemkový úřad

Příkazce