DODATEK č. 5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týn nad Bečvou, č.:  1095-2021-521101 uzavřené dne 11. 8. 2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:   JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Renátou Brundovou, Mgr. Vítězslavem Pešlem, Pobočka Přerov

Kontaktní údaje:

Tel.: 					      +420 727 957 180

E-mail:					      vitezslav.pesl1@spu.gov.cz

ID datové schránky: 			      z49per3

Bankovní spojení: 			      Česká národní banka

Číslo účtu: 	 3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- GEOCENTRUM spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

Zastoupená: 					Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Petrem Liškou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 						+420 xxxxx

E-mail: 						xxxxx

ID datové schránky:    				6ejp3k

Bankovní spojení: 				Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 					59309811/0100

DIČ: 						CZ47974460

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 1 | 5 000 | 5 000 |

Hodnota změn činí 5 000 Kč bez DPH, (tj. 0,27 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 1 | 3 000 | 3 000 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 30 | 30 | 1 200 | 36 000 |
| Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 40 000 |

Hodnota změn činí 40 000 Kč bez DPH, (tj. 2,17 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 35 000 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Vícepráce představují skutečný rozsah aktualizace PSZ po projednání návrhu, kdy ve smlouvě je vždy naceněna 1 MJ. V přiložené žádosti zhotovitele je uvedeno 7 MJ, pobočka však s odkazem na doplňující informace SPÚ uznává 2 MJ. Toto potvrdil i Odbor pozemkových úprav.

- Méněpráce u dílčích fakturačních celků 6.3.2 h) ii) a iii) vyplývají z výše uvedeného rozsahu aktualizace PSZ do 10 ha. Změna katastrální hranice (FC 6.3.4) nebyla v rámci pozemkových úprav provedena z důvodu nesouhlasu obce s touto změnou. Návrh nového uspořádání pozemků byl zpracován a projednán dle stávající (historické) katastrální a obecní hranice.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1 a 3), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3, bodu 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 999 480 Kč | 1 209 370,80 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 626 140 Kč | 757 629,40 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 148 800 Kč | 180 048,00 Kč |
| Celková cena | 1 774 420 Kč | 2 147 048,20 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOCENTRUM spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Olomouc

Datum: 27. 4. 2026	Datum: 27. 4. 2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

| JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj | Petr Liška jednatel, GEOCENTRUM spol. s r.o. |
| --- | --- |

Za správnost: Ing. Hana Minářová